## Slide 1
Status della attività ATLAS TDAQ a Napoli
Run 2 operations, Phase1 & Phase2
Vincenzo Izzo

## Slide 2
Presa dati ripartita a marzo
(LHC non al 100%, pochi bunches, power cut scorsa settimana, ~38pb-1 in 2016)
Intensa attività (Massimo) per migrazione del software online a 64-bit e con
nuove SBC (Single Board Computer) installate per tutti i muoni (USA15)
Manutenzione software trigger e DAQ: M. Della Pietra, V. Izzo, S. Perrella
aggiornamento software per il trigger dei muoni di I liv.
Inclusione nel TDAQ degli RPC ‘dei piedi’ del magnete e ‘degli ascensori’ in
fase di completamento: M. Della Pietra, V. Izzo, S. Perrella
Studio di danneggiamento di FPGA in ambiente con radiazioni ionizzanti
(Progetto ROAL - SIR): FPGA esposta a radiazione in caverna [ago 2016], cavi già
in loco [feb 2016], scheda da testare in lab: R. Giordano, V. Izzo, S. Perrella
L1 Muon Trigger Operation: F. Conventi*, M. Della Pietra*, V. Izzo*,
S. Perrella (al 20%, da maggio 2016), E. Rossi*
Run2 Operations
* impegnato su didattica

## Slide 3
PHASE 1 (2019)
sviluppo, realizzazione e test delle schede MuCTPI Interfaces, per trasferire
i dati di trigger delle SL, su fibra ottica, da USA15 verso il CTP: M. Della Pietra,
R. Giordano, V. Izzo, S. Perrella
Sviluppo firmware e partecipazione a test delle schede PAD Trigger boards,
per algoritmo di selezione on-detector dei dati delle sTGC (New Small Wheels):
M. Della Pietra , R. Giordano, V. Izzo, N. Marino, S. Perrella
PHASE 2 (2024)
L1 Muon Barrel, sostituzione elettronica on-detector (PAD-> DCT), aggiunta
camere RPC BI (Barrel Inner), Sector Logic da sostituire [riceverà dati da
RPC+TileCal+MDT(?)]: M. Della Pietra?, R. Giordano, V. Izzo
High-eta tagger, ad eta > 4 ed elevato rate: -- -- --
Phase1 & Phase2