## Slide 1: MicroMegas - phase I: NSW - phase II: Large h tagger, MM a pad?
25 m
44 m
Small Wheels (SW)
Italy

## Slide 2: SM1 Mod0 Italiano completato a fine maggio
vista ‘laterale’ quadrupletto
PM e OM al lavoro a LNF
vista ‘frontale’ quadrupletto

## Slide 3: programma di test di SM1 Mod0
TEST BEAM @ CERN
  risultati OK su boards ‘buone’…
  major problems @ Test Beam:
    HV instabilities
    gas leak…
X rays e deformazione meccanica @RD51 lab (CERN)
back to LNF per check deformazione, perdita gas e correnti

## Slide 6
da M.Iodice

## Slide 10
@RD51 lab

## Slide 11
@RD51 lab

## Slide 12
@RD51 lab

## Slide 13
@RD51 lab

## Slide 14
@RD51 lab

## Slide 15
from M.Iodice

## Slide 20: …next…
completamento test @ LNF
ottobre-dicembre: costruzione Mod 0.5
  nel frattempo preparazione pezzi e tooling …
inizi 2017: inizio produzione

## Slide 21: Tooling per produzione
Lorenzo Roscilli e la OM si stanno occupando dei tavoli ‘attrezzati’..

## Slide 22: MM a pad -->

## Slide 23: The END

## Slide 24
da M.Corradi