## Slide 1
Vuoto XPR
CNAO
Pavia, 20 Aprile 2017

## Slide 2: Sistema da vuoto XPR:
Allo stato attuale possiamo immaginare di suddividere in tre capitoli principali il programma di acquisti del sistema da vuoto della XPR:
Cosa non è stato ordinato.
Cosa è stato ordinato.
Gare ancora da preparare.

## Slide 3: Cosa non è stato ordinato.
Tubi flangiati in acciaio (camere da vuoto AISI, accessori per il montaggio e supporti). La procedura MePA non è andata a buon fine.
I beam stopper della linea sperimentale e la Faraday cup della terza sorgente.
Le guarnizioni per le camere in alluminio.
Gli accessori per il quadro di controllo “Robovac”, (serbatoio, alimentatore per turbina, sensori di basso vuoto, valvole ad angolo, una scheda CPCI).

## Slide 4: Cosa è stato ordinato.
Scintillating Fiber Harp (SFP).
Pompe ioniche e relativi alimentatori.
Pompe a turbina.
Pompe di prevuoto.
Soffietti.
Finestra d'uscita in fibra di carbonio e relativa interfaccia di connessione.
Camere da vuoto in alluminio, (Tank della diagnostica).
Valvole da vuoto per la linea, compresa la valvola rapida di sicurezza.
Vacuometri.
Bulloneria.
PLC e accessori per il sistema di controllo del vuoto.

## Slide 5: Gare ancora da preparare.
Verrà proposto l'acquisto di un ulteriore quadro elettrico, entro il quale verranno installati i dispositivi Siemens per la gestione delle valvole, dei vacuometri e delle pompe ioniche della linea sperimentale. Quest'ultimo sarà di dimensioni ridotte così da poter essere integrato nei rack del vuoto in P.S. Gli schemi elettrici e le specifiche verranno resi disponibili nei prossimi giorni. Il costo atteso per l'assemblaggio, che verrà affidato ad una ditta esterna, è di 2000 Euro circa. Questa soluzione ci consente di ricevere un dispositivo certificato e conforme alle norme vigenti in materia di rischio elettrico.
Una finestra d'uscita di piccole dimensioni, equipaggiata con il relativo adattatore da connettere alla linea prima dei magneti di scansione.
Alcuni connettori profibus.