## Slide 1
XPR meeting – Control System status
S. Toncelli
Pavia, 20 aprile 2017
Notes: 1

## Slide 2: Task#7: Sistema di controllo
Obiettivo: progettazione, costruzione, installazione, messa in opera e commissioning dell’ampliamento del sistema di controllo necessari per la HEBT e per la sala sperimentale.
Responsabile CNAO: L. Casalegno
Risorse umane disponibili CNAO: L. Casalegno, S. Toncelli, S. Gioia, S. Foglio

## Slide 3: Integrazione power supplies
  GFD
Completata progettazione e prototipazione – Avviata prima produzione
SW disponibile versione finale
Test in impianto eseguito su
  alimentatori esistenti
  Alimentatore
Protocollo verificato ed accettato
Beta controllo disponibile

## Slide 4: Driver GFD Piggyback card
Da completare
  Test EMC (marcatura CE) (€ 3.000 + IVA)
  Piccola produzione
    15 pezzi € 8.700 + IVA
    30 pezzi € 15.900 + IVA
    50 pezzi € 25.000 + IVA

## Slide 5: Cablaggi speciali
Fibre ottiche di cablaggio strutturato
Cablaggio informatico sala controllo sperimentale
Fibre ottiche timing
Cavi speciali sala sperimentale sala controllo sperimentale
Costo indicativo €  20.000
Capitolato tecnico in bozza da aggiornare per mutate esigenze in nuova PS room

## Slide 6
Grazie dell’attenzione
“C’è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti”
H. Ford