## Slide 1: Quality Assurance dei Documenti con una Gestione Informatizzata per il CDR di MariX
Roberto Saban
MariX CDR Meeting #4
Milano 30 gennaio 2018
Introduzione
PM @ INFN
PM @ CERN
Roadmap
Progress
MariX

## Slide 2: Perché ?
Esistono 1001 formati di documenti dove uno stenta a vedere chi l’ha scritto, quando e perché.
La localizzazione dei documenti dipende dal gusto di ognuno.
La validità dei documenti (cartacei o informatizzati) è sempre dubbia.
Introduzione
PM @ INFN
PM @ CERN
Roadmap
Progress
MariX

## Slide 3: Ma dietro ..
c’è sempre un impianto, un esperimento, un progetto, un servizio
che cambiano col tempo
che devono essere mantenuti
che costano quando sono
  costruiti,
  manutenuti,
  smontati …
Introduzione
PM @ INFN
PM @ CERN
Roadmap
Progress
MariX

## Slide 4: La gestione documentale vuol dire
Un formato standard
Ruoli, responsabilità ed autorità ben delineate per la gestione del documento
Procedure e linee guida condivise
Servizi a supporto della gestione ed utilizzo dei documenti
Integrazione nei sistemi e processi organizzativi interni
Courtesy R.Perruzza
Introduzione
PM @ INFN
PM @ CERN
Roadmap
Progress
MariX

## Slide 5: Qualità | Documenti e processi
Naming conventions
Una definizione rigorosa dei tipi di documenti
Un repository centrale e le procedure per
  la gestione dei documenti
  la specifica dei componenti
  la registrazione ed il trattamento dei risultati dei test
  il follow-up del progresso
  lo scambio di documentazione tecnica coi fornitori e gli istituti partner
Un ciclo di vita per ogni tipo di documento
Liste di approvazione e di circolazione predefinite che assicurino lo scambio di informazione e l’approvazione di cambiamenti eventuali da parte dei “vicini”
Un follow-up dei cambiamenti in termini delle interfacce, delle schedule, dei costi
Introduzione
PM @ INFN
PM @ CERN
Roadmap
Progress
MariX

## Slide 6: PM Kick-off Meeting
Nell’INFN qualcosa manca, molto esiste ma in ordine sparso e spesso self made.
L’obiettivo è di mettere tutto in coerenza
Introduzione
PM @ INFN
PM @ CERN
Roadmap
Progress
MariX

## Slide 7: GdL per il Project Management
Introduzione
PM @ INFN
PM @ CERN
Roadmap
Progress
MariX

## Slide 8: Deliverables & Roadmap del GdL
Identificazione dei tools commerciali specifici che integrino quelli esistenti.
Procurement e installazione.
Individuazione delle azioni di formazione specifica.
Fase II
Fase I
Proposta di una metodologia che si adatti alle pratiche consolidate nell’Ente.
Identificazione dei tools già in uso nell’istituto.
Individuazione delle azioni di formazione generale.
Novembre 2017 | Presentazione alla Riunione dei Direttori
Fine 2017 | Finalizzazione dei documenti in corso di realizzazione
Fine 2017 | Indicazione sulle azioni di formazione generale da implementare nel 2018
2018 | Stress test
Entro giugno 2018 | Analisi e decisione sulla metodologia gestionale
Fine 2018 – inizio 2019 | Analisi della metodologia e indicazione sui tools comuni da acquisire e integrare nel sistema informatico dell’ente
2019 | Procurement e azioni di formazione
Introduzione
PM @ INFN
PM @ CERN
Roadmap
Progress
MariX

## Slide 9: Policy Statement & Project Organisation
Prima però dobbiamo accordarci su qualcosa che tutti sono d’accordo di chiamare :
la cultura INFN per il project management
Solo dopo potremo azzardarci su un Policy Statement e l’organizzazione dei progetti
Introduzione
PM @ INFN
PM @ CERN
Roadmap
Progress
MariX

## Slide 10: Policy Statement & Project Organisation
Il contenuto del piano qualità
Un policy statement in materia di qualità
L’organizzazione del progetto, chi comanda
il progetto
il piano di qualità
Un policy statement in materia di sicurezza
Introduzione
PM @ INFN
PM @ CERN
Roadmap
Progress
MariX

## Slide 11: QAP LHC
Project definition
  Parameters & Layout
  LHC Hardware Baseline
  Configuration Management
Design Control
Earned Value Management
Project Leader’s Office Authorisation
Schedule Control
Document and Data Control
Purchasing and Contracting
Product Identification and Traceability
Manufacturing Process Control
  Inspection, testing and Quality Records
  Control of Non-conforming Products
  Handling, Storage, Packing and Delivery
  Installation, Operation and Servicing
Quality Audits
Training
Che cosa faremo
Come controlliamo cosa stiamo facendo
  quello che avevamo deciso
  al costo che avevamo stimato
  nel tempo che ci eravamo dati
Come controlliamo il processo
  di fabbricazione
  di test
  di installazione
  di operazione
Il processo degli acquisiti
Introduzione
PM @ INFN
PM @ CERN
Roadmap
Progress
MariX

## Slide 12: Obiettivi Medium Term
Project definition
  Parameters & Layout
  LHC Hardware Baseline
  Configuration Management
Design Control
Earned Value Management
Project Leader’s Office Authorisation
Schedule Control
Document and Data Control
Purchasing and Contracting
Product Identification and Traceability
Manufacturing Process Control
  Inspection, testing and Quality Records
  Control of Non-conforming Products
  Handling, Storage, Packing and Delivery
  Installation, Operation and Servicing
Quality Audits
Training
Purchasing and Contracting
3
Training
4
Document and Data Control
Product Identification and Traceability
2
1
Project definition
  Parameters & Layout
  LHC Hardware Baseline
  Configuration Management
Design Control
Schedule Control
Introduzione
PM @ INFN
PM @ CERN
Roadmap
Progress
MariX

## Slide 13: Obiettivo MT #1
Dobbiamo capire come questo si stia facendo attualmente nell’INFN
Assicurarci qual’è la prassi più vicina ai migliori engineering practices
Documentarla
Provarla su dei progetti in corso
1
Project definition
  Parameters & Layout
  LHC Hardware Baseline
  Configuration Management
Design Control
Schedule Control
Introduzione
PM @ INFN
PM @ CERN
Roadmap
Progress
MariX

## Slide 14: Obiettivo MT #2
Repository
Convenzioni per
  le denominazioni
  i tipi di documenti
  il formato dei documenti
Processi di approvazione
Ciclo di vita dei documenti
Document and Data Control
Product Identification and Traceability
2
Introduzione
PM @ INFN
PM @ CERN
Roadmap
Progress
MariX

## Slide 15: Conceptual Design Report MariX
Introduzione
PM @ INFN
PM @ CERN
Roadmap
Progress
MariX

## Slide 16: Proposta
Introduction and Motivation | L. Serafini, G. Rossi
The Energy Recovery/Doubling Linac and Bubble-Arc | A. Bacci, R. Paparella, M. Placidi
The ICS X-ray Source | L. Serafini, S. Cialdi
The FEL X-ray Source | V. Petrillo, F. Broggi
The Site and Infrastructure Sytems | D. Giove, E. Puppin, F. Prelz
The R&D Lines | L. Serafini, P. Michelato
The user community | G Ghiringhelli, R. Calandrino, M. Gambaccini
Editorial Board
CDR Coordinator | L. Serafini
Technical Coordinator | P. Michelato
Main Editor | R. Saban
Board Members | C. Meroni, M. Placidi, E. Puppin, G. Rossi
Assegnazione dei capitoli del CDR
Introduzione
PM @ INFN
PM @ CERN
Roadmap
Progress
MariX

## Slide 17: MariX Project Breakdown Structure
Introduzione
PM @ INFN
PM @ CERN
Roadmap
Progress
MariX

## Slide 18: Configurazione e repository per i documenti
La configurazione del progetto è riflessa in una struttura arborescente dove si trova tutta la documentazione
Un repository centrale che permetta
  la loro conservazione in un luogo centrale e sicuro e
  la gestione del loro ciclo di vita.
Introduzione
PM @ INFN
PM @ CERN
Roadmap
Progress
MariX

## Slide 19: … in breve
Un repository per i documenti
Un PBS (Project Breakdown Structure)
Un formato di documenti
Tipi di documenti
Un lifecycle per i documenti
Una convenzione per la denominazione