## Slide 1: Update INSIDE: Infrastruttura e PET per trial clinico
Francesco Pennazio, Elisa Fiorina, Mauro Scalise

## Slide 2: Stato dell'upgrade meccanico
Disegno del carrello ultimato
Componenti commerciali già acquistate per 15200 € (quelle già note, mancano tubi e connettori chiller DP, minuteria carrello e PET)
Ditte contattate per preventivi carrello (3)
Selezionata ditta D&M Costruzioni Meccaniche sas, costo 17 k€
Tempo di lavorazione previsto 2 mesi
Imprevisto: alcune tavole non sono state considerate nel preventivo...
  Nuova offerta 23680 €
  OMEC 17825 (fallita o cambio nome)
  Boccetti 18000 (si fa pregare)
  Nuova offerta chiesta a SEL.SEC
In officina meccanica è in corso la realizzazione dell'aggancio fisso da avvitare al pavimento

## Slide 3: PET
Ispezionato interno delle teste per strutturare sostegno vincolante
Aggiornato disegno precedente, disegno sostegno effettuato
Non necessariamente sarà necessario svitare i cristalli dalla piastra di supporto
Nuovi cavi HV pronti
Cavi LV appena il servizio di elettronica può (non sono problematici)
Bondate nuove schede TOFPET per sostituzione ASIC malfunzionanti

## Slide 4: Infrastruttura
Trasformatori di isolamento ricevuti e testati: problema nel primo test...
Report di sicurezza ampliato e completo per quanto già esistente (mancano pochi dettagli del tracciatore): interlocutore? Rispetta i requisiti di stabilità concordati
Connessione a sistema di monitor equivalente al differenziale
D'accordo con Venchi e Alpegiani di CNAO, ci sistemeremo in CAP1, provvederanno loro le connesisoni necessarie
  Nessun problema di spazio e di concentrazione delle macchine, per ora!
  2 o 3 Connessioni punto a punto da locale tecnico a CAP1
Contrariamente a quanto precedentemente detto, si potrà continuare per ora a usare la sala PET per i test, anche con sorgenti