## Slide 1: Storage and Data management Vladimir Sapunenko
CdG, 6/07/2018

## Slide 2: On-line storage (Disks)
Completato collaudo e messa in produzione della prima parte AQ 2017-2018
  2 sistemi OceanStor 18000v5 di HUAWEI
  7968 TB di spazio utilizzabile
Di questo storage assegnato
  5644 TB a LHCB
  2324 TB a CMS
Il sistema storage DDN-08 (recuperato dopo allagamento) avendo problemi HW stato tolto da CMS, riparato, ricondizionato e messo in prod per ALICE
  1409 TB spazio totale con il limite di utilizzo rispettando la pledge del 2018

## Slide 3: On-line storage (Disks) - cont.
Tutti esperimenti alla pledge 2018 tranne CMS
  Gruppo II “overbooked” (2:1, ~40% riempito)
  Disco per CMS sarà assegnato con l’arrivo della seconda parte del AQ.
La seconda parte del AQ (12PB) prevista in consegna al inizio di Agosto
Stato collaudato e messo in prod un nuovo sistema storage “ausiliario” basato su dischi SAS e SSD (48TB in totale) per
  LSF
  HOME degli utenti
  Area SOFTWARE
“Live” migration dello FS di LSF andata male (prima volta in 12 anni!)
  Incidente sotto investigazione

## Slide 4: Near-line storage (Tapes)
Completato acquisto di 2000 tapes
  16.8 PB di spazio
  1960 tapes sono state inserite nella libreria
  Altri 40 in consegna prossima settimana
  Gli slot occupati ora sono circa 8400 e circa 1600 gli slot liberi
Aggiornamento TSM server
  Effettuato passaggio dalla v.6.3 alla v.8.1.5 (latest) su RHEL 7.5
Test ATLAS tape carousel
  La settimana del 16/7 sarà effettuato un test di lettura massiccia da tape (dataset da circa 100TB), coordinato da ATLAS.

## Slide 5: Recupero tape “bagnati”
Mandate in lab in Germania: 75
  Recuperate del tutto: 63
  Recuperate in parte (un certo numero di file persi): 6
Arrivate al CNAF: 68
  In fase di rilettura in Germania (già riletta ma TSM ha riscontrato errori): 1
  In fase di lettura in Germania: 6
Stato cancellazione file che erano su tape non spedite per il recupero ATLAS: inviata lista file potenzialmente da cancellare, qual è lo stato ?