## Slide 2: Control room

## Slide 3: Carpenteria
Con ritardo, fatica e la necessità di qualche correzione è arrivata in fondo la fornitura dalla Sardegna…
Notes: Errori di realizzazione, ritardi, statini assurdi…

## Slide 4: Magnets aligned and displaceable
Repeatability < 0.05

## Slide 5: Connections
Water, power and vacuum connected

## Slide 6: Dose delivery rails aligned

## Slide 7: UTA-Temporary ventilation
Manifestazione di interesse pubblicata
Iniziamo con ventilazione temporanea

## Slide 8: SIS
Check list fatta
  Un paio di miglioramenti identificati da far implementare, ma niente di bloccante
Documentazione in progress

## Slide 9: Sala PS2

## Slide 10: Commissioning imminente
In attesa di documentazione da ESA per avviare scia antincendio
Primo fascio previsto sabato 18 (tenendo le dita incrociate per la scia)

## Slide 11: Gru
In attesa di offerta per soluzione
alternativa (molto flessibile,
passa ovunque, non ci sono problemi
di interferenza con cavi e simili,
trasportabile in ascensore…)