## Slide 1: Stato migrazione ad HTCondor e aggiornamenti da farming
Stefano Dal Pra
Diego Michelotto
Andrea Chierici
e
Daniele Cesini

## Slide 2: Risorse disponibili su HTC
181 305 kHS06
Attenzione: indicativamente dal 30 aprile, solo un rack disponibile su LSF
  20 kHS06

## Slide 3: Stato VO
Migrate: Atlas, ALICE, AMS, CMS, argo, belle, borexino, cupid, dampe, cdf, compass, famu, gerda, glast, km3, opera, auger
Pronte
  Virgo, LHCb, pamela, cuore (dag da definire)
Non ancora pronte, ma avvisate
  Cta (inattivo), darkside, icarus, juno, limadou
Da ri-contattare
  biomed, lhaaso, lhcf, na62, newsdm, padme, tristan, xenon

## Slide 4: COVID-19
Ritardo nella migrazione di 2 settimane dovute a sperimentazione sibylla biotech
  Erogate 3.630.067 wct_h
  Coinvolti tutti i nodi più potenti

## Slide 5: Cronoprogramma
Migrazione delle VO restanti fino ad esaurimento
  interamente in telelavoro
  LHCb aggiornato contestualmente ai servizi T2
    Eliminazione di ce02-lhcb-t2
Setup di 2 ulteriori CE HTC per un totale di 6
VO/esperimenti saranno contatti da user-support/farming per concordare la transizione
  https://bit.ly/3929GBI

## Slide 6: Gara CPU
Ritardata a causa COVID-19
Nuovi termini
  Richiesta chiaramenti: 27 maggio
  Risposta chiarimenti: 3 giugno
  scadenza offerta: 10 giugno
Sembra esserci interesse anche da parte di «nuovi partecipanti»