2020/06/19
Minute della riunione sui preventivi per la “spazializzazione” di HERD

1) Linee guida per lo sviluppo di prototipi futuri--> cercare di avere un meccanica ed elettronica più simile possibile alla versione finale di volo (altrimenti tutti i test meccanici, termici ecc ecc vanno rifatti). La struttura meccanica dovrebbe essere il più possibile già adeguata alle vibrazioni.
Note per le vibrazioni:
L’agenzia spaziale fornisce lo stimolo a cui il detector deve “sopravvivere”. Inizialmente si possono testare i sottoinsiemi come se il calorimetro fosse rigido, poi andrà stimata la funzione di trasferimento e/o fatti test di integrazione.
2) Schema elettrico adeguato allo spazio--> si può iniziare a lavorarci.
E’ necessaria un’interazione con i cinesi per i fattori di forma meccanici.
E’ necessaria con i triestini per le connessioni e modularità del chip HIDRA, capire se I chip sono utilizzabili in ambiente spaziale (sono radiation hard?)
Modularità Scolopendra di conseguenza con la meccanica e modularità HIDRA possiamo studiarli noi a Firenze.
E’ necessaria un interazione con gli spagnoli per capire come spazializzare il DAQ (TROC1-2)
Alcune idee:
inserire nel front-end il DCDC per il bias dei diodi.
inserire nel front-end un FPG-DSP per un primo impacchettamento dei dati.
Da tenere sotto controllo:
Inserimento sensori di temperatura (esempio: dallas one wire)
Tenere sotto controllo la dissipazione termica e l’outgassing.

3) Scelta componenti adeguati allo spazio--> si può iniziare a lavorarci.
Studio della componentistica (se possibile COTS, Automotive, possibilmente usati in esperimenti precedenti)
Studiare normative anche da ASI oltre che dall'agenzia spaziale cinese.
Alcuni riferimenti:
Sito Maptis della NASA per un elenco di materiali già “approvati”
Studio di regolamenti ECSS per la costruzione delle schede (saldature, pad, cavi HV…)

4) Alimentazioni nello spazio--> Sviluppo dipendente da consumi e modularità schede di front-end , tensioni dei diodi (~40V), SiPM ?? dipende da quelli scelti per il PSD)
Molte risorse già sviluppate al CNR da cui poter attingere (HV e LV board di Calet e Limadou 1-2).
Una nota:
va tenuto conto dei transienti all’accensione per calibrare correttamente i limiti di corrente.
5) Slow control --> da capire se studiarlo noi.
 Monitoraggio tensioni correnti spesso integrato nel chip DC-DC converter, per HV circuito separato, per temperature ?
6) Circuito di massa --> Masse separate per le tensioni primarie, massa del sistema separata da massa dei DC-DC, Limadou ha 3 masse diverse, considerare chassis, pcb, telaio.
7) HOT-COLD ? Probabilmente solo per power supply e backend DAQ (TROC1-2).
8) Prove di compatibilità elettromagnetiche (ma per il 2021 ?)
Ad IFAC hanno la camera utile per questi test (radiazione emessa e suscettibilità dello strumento).
Risorse necessarie:
0) realizzazione di un mock-up telaio secondo disegno cinesi ? Forse non necessario.
1) Realizzazione di due release del PCB, in quantitativi adeguati per seguire anche i test beam. 10K + 10K
2) Prove termovuoto 5K + 5K
3) Prove vibrazioni secondo stimolo primario dato dal vettore 5K + 5K
4) Sviluppo dell'HV sulla board di F.E. (eventualmente anche per SiPM?) 5K
5) Realizzazione dei PS-LV 10K
6) Concentratore dati/slow control su schede front-end, linee Temperature + gestione PS 10K