## Slide 1: Aggiornamento sullo sviluppo del software per la valutazione dei rischi e la gestione della sicurezza
CNPISA, 18 maggio 2021

## Slide 2: INSTALLAZIONE E COLLAUDO
NEL MESE DI OTTOBRE IL Software acquistato E’ STATO istallato in forma definitiva nelle piattaforme di Sviluppo , Pre-produzione e Produzione
Il software è STATO COLLAUDATO IN APRILE, DOPO IL recepimento di tre punti del capitolato TECNICO CHE ANCORA MANCAVANO

## Slide 3: INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA INFORMATIVO
LA MIGRAZIONE DELL’INTERFACCIA INFN NEL SISTEMA INFORMATIVO E’ PREVISTA PER IL MESE DI GIUGNO
NEL FRATTEMPO SI CONTINUA A LAVORARE NELL’AREA DI SVILUPPO PER POI PASSARE NELL’AREA DI PRODUZIONE

## Slide 4
ATTIVITA’ DEL GdL SULLE BANCHE DATI
il gruppo di lavoro DEGLI RSPP (Assiro, De Carolis, Papi, Sacchetti, Stipcich, Vernocchi), CONTINUANO A CONFIGURARE, nell'ambiente di sviluppo, le banche dati che verranno usate da tutte le strutture in modo da predisporre una uniformità di metodo nella redazione delle valutazioni dEI rischi.
LE BANCHE DATI ALIMENTATE RIGUARDANO: MANSIONI, ESPERIMENTI, RISCHI, MACCHINE E ATTREZZATURE, PREVENZIONI (COMPRESI I DPI).
Le banche dati saranno completate entro settembre.

## Slide 5: FORMAZIONE E AVVIO DELL’UTILIZZO NELLE SEZIONI INFN
DATE | STRUTTURE COINVOLTE
14-16-21-23-28 e 30 settembre 5 e 7 ottobre (con tutor) ore 9.30-12.30 | Maura Arba - Cagliari Carlo Crescentini – Bologna e CNAF Nicola Crespan - Padova Domenico Riondino – Roma3 Tony Velasco - Catania
5-7-12-14-19 e 21 ottobre 26 e 28 ottobre (con tutor) ore 9.30-12.30 | Federico Evangelisti - Ferrara Ernesto Filoni – Torino Alessandro Kosoveu - Trieste Marco Tobia – LNGS Giuseppe Bestiani – Pavia e Bicocca
26-28 ottobre, 2-4-9-11 novembre 16 e 18 novembre (con tutor) ore 9.30-12.30 | Sebastiano Crupano – Napoli Christian Manea - TIFPA Sergio Sartor – LNL Barbara Tonello – LNL Sandro Vescovi – LNF
16-18-23-25-30 novembre - 2 dicembre 7 e 9 dicembre (con tutor) ore 9.30-12.30 | Alessandro Bartoloni – Roma Francesco Noto – LNS Firenze Milano