MEETING FEDERAZIONE ITALIANA TIER2  di ATLAS  11/06/10

PRESENTI:

Da Milano: Luca Vaccarossa (LV), David Rebatto (DR), Laura Perini (LP), Attilio Andreazza (AA);

Da Frascati: Elisabetta Vilucchi (EV), Agnese Martini (AM);

Da Roma1: Alessandro De Salvo (ADS);

Da Napoli: Gianpaolo Carlino (GPC), Alessandra Doria (AD);

Dal CNAF: ;

Dal Cern: Alessandro Di Girolamo (ADG), Lorenzo Rinaldi (LR), Simone Campana (SC);

Da Genova: Dario Barberis (DB)

AGENDA:

- Attivita’ al Cern

- News dal CNAF: canali FTS e disco

- Attivita’ nella cloud: produzione, hammer cloud, pilot analisi IT, sottoscrizioni, accesso ai dati, accounting

- News dai Tier2 e Tier3

- Problemi di accounting nell’EGEE accounting portal

- Turni

- AOB

- Attivita’ al Cern

LR: Schedula di LHC: prolungata di una sett. la fase di test, dalla prox sett run stabile . Per computing: no data export per la prox sett./10gg, raw tutti esportati e derivati ridotti del 30/40%.

- News dal CNAF: canali FTS e disco

CC: indaghero’ su FTS. Il canale CNAF-Milano e’ settato come gli altri, con Paolo abbiamo guardato i log del canale e non c’era niente, a parte dei fallimenti ogni tanto.

ADG: queste failures sono un timeout di 10 minuti, ma non credo che dipenda da Milano.

CC: per l’aggiornamento FTS: Paolo mandera’ un broadcast appena e’ pronto.

SC: e’ un upgrade critico, perche’ tiene bloccati gli altri canali.

CC: verra’ fatto a meta’ della prossima settimana.

LdA: test sullo storage terminati, a breve estensione dei FS, poi travaso dei dati dai vecchi ai nuovi sistemi, durata qualche giorno. Disponibile da lunedi’ 14. Ci sara’ un cambiamento sulla rete, prox sett. spostamenti su altro switch, intervento trasparente.

GPC: prossima riunione: analisi al CNAF.

- Attivita’ nella cloud: produzione, hammer cloud, pilot analisi IT, sottoscrizioni, accesso ai dati, accounting

SC: Sottoscrizioni: back log di sottoscrizioni per Milano localgroup, maggior parte dei dataset al CNAF <100GB, ma moltissimi file (~100000), quindi sistema inefficiente. Il setup del canale FTS tra CNAF e Milano non e’ migliorabile, allora al CNAF dovrebbero esaminare i log di FTS per vedere se il numero dei file che si possono trasferirein parallelo puo’ essere aumentato. Altra soluzione: fare dei merge dei file, occorre un tool che gli utenti possano utilizzare, posso parlare con il gruppo dell’analisi distribuita.

SR: l’opzione di merge e’ gia’ un’opzione di Pathena che si puo’ settare all’inizio del job…?

GPC: allora o si fa dentro Athena con Pathena oppure in seguito con root con prun.

SC: poi la cosa va centralizzata…

GPC: *** Action per SR: fare test di analisi con prun, eventualmente sentendo Napoli ***

GPC: no produzione a giugno, quindi analisi nei Tier2 e HC.

ADS: ora Lorenzo e Manoji possono sottomettere test HC con WMS e Panda, idem David. Sanno clonare e modificare i test, esaminare le failures principali, mancano ancora alcune cose, ma per ora possono iniziare, Manoji la persona piu’ adatta. Possono modificare i dataset e fare test su un singolo sito.

DR: i pilot sottomessi come pilot/it pescano tutti i job di analisi, quindi il sistema non sta funzionando. Ho sottomesso ai siti sia con ruolo pilot che con ruolo pilot/it, ma sono equivalenti. *** Action per DR: mettersi in contatto don Tadashi per capire cosa non va in Panda. ***

- News dai Tier2 e Tier3

AA: problemi con l’aggiornamento del firmware dei dischi del vecchio sistema.

LV: crash del beckend di Storm. Problema sul kernel dei sever di E4 usati come UI, invieremo mail con i riferimenti.

- Problemi di accounting nell’EGEE accounting portal

GPC: c’e’ un problema sui plot EGEE, vengono moltiplicai per 4…!

- Turni

- AOB

Prossimo meeting: gio 24/06 ore 11:00

ACTION:

SR: fare test di analisi con prun, eventualmente sentendo Napoli.

DR: mettersi in contatto don Tadashi per capire cosa non va in Panda.