## Slide 1: I.Bi.S.Co. @ INFN Catania Stato delle attività
Riunione Comitato Scientifico
R. Barbera, O. Conti, S. Monforte – INFN Catania
15/06/2021

## Slide 2: Gara impianti
Firma del contratto prevista a settembre
Avviata la procedura di esecuzione d’urgenza del contratto prevista dalla normativa vigente
Riunione prevista a Catania (prima della fine del mese) tra RUP, Ufficio del RUP e ATI aggiudicataria per la firma della documentazione (già preparata) di avvio lavori con urgenza che conterrà l’indicazione sul «giorno 1»

## Slide 3: Gara calcolo e storage
Entro il termine del 28 maggio, hanno presentato offerta 7 operatori economici
  Lotto 1 (CT-01-CAL-INFN): 3 operatori economici
  Lotto 2 (CT-09-CAL-INFN e CT-10-CAL-INFN): 2 operatori economici
  Lotto 3 (CT-07-CAL-INFN): 1 operatore economico
  Lotto 4 (CT-02-STO-INFN e CT-08-STO-INFN): 4 operatori economici
Tutte le offerte pervenute hanno superato la fase di verifica amministrativa e sono state ammesse alla fase successiva
Sono state raccolte le disponibilità per la definizione della sestina per il sorteggio della Commissione giudicatrice ed è stata informata l’AC
Si attende il completamento della procedura di nomina della Commissione per procedere alla registrazione dei suoi componenti sulla piattaforma ASP e nel portale INFN

## Slide 4: Gara CAVE
E’ stata inviata una lettera a firma congiunta del Direttore della Sezione e del Direttore del Dipartimento con la dichiarazione di impossibilità ad installare la CAVE nei locali del Dipartimento
Discussione in programma con il MUR
Disponibilità a scrivere i documenti di gara se viene identificata una sede ove installarla