MEETING FEDERAZIONE ITALIANA TIER2  di ATLAS  07/07/10

PRESENTI:

Da Milano: Luca Vaccarossa (LV), David Rebatto (DR), Laura Perini (LP), Attilio Andreazza (AA);

Da Frascati: Maria Curatolo (MC), Elisabetta Vilucchi (EV), Agnese Martini (AM);

Da Roma1: Alessandro De Salvo (ADS);

Da Napoli: Gianpaolo Carlino (GPC), Alessandra Doria (AD);

Dal CNAF: Claudia Ciocca (CC), Lorenzo Rinaldi (LR), Barbara Martelli (BM), Luca dell’Agnello (LdA);

Dal Cern: Alessandro Di Girolamo (ADG), Simone Campana (SC);

AGENDA:

- Attivita' al CERN

- Attivita' al CNAF

- Messa in produzione dei pilot italiani

- Report Task Force Job Management

- Attivita' ai Tier2

- Referaggio Computing

- Organizzazione estate

- AOB

1. Attivita' al CERN

2. Attivita' al CNAF

CC: terminato aggiornamento spazio disco, upgrade di FTS in corso (uno pronto e uno da fare) cma tutto sara' pronto entro venerdi' prima del re-processing.

GPC: non e' ancora in produzione, CC manda aggiornamenti e come distribuisce lo spazio tra gli space token.

CC: da lun prossima settimana per re-processing. Programmata nuova versione di Storm per il bug dei nomi per agosto, la successiva a ottobre.

CC: disco montato 855TB in totale tra i vari token...

GPC: no 1.3PB

3. Messa in produzione dei pilot italiani

4. Report Task Force Job Management

DR: il WMS non lo usa quasi nessuno tranne CMS, ma anche loro iniziano a pensare al Condor Glide-in.

SC: in qeusto momento il WMS ha un utilizzo quasi nulla in ATLAS e LHCb e a breve stesso anche per CMS, allora MM dovrebbe supportare CE-CREAM e lasciare al WMS compiti piu' leggeri quali l'update del software. Infatti la sottomissione a CREAM con il WMS non funziona perche' non funziona con Condor, allora occorrerebbe scrivere un framework per sottomettere i pilot direttamente a CREAM (lo fanno Alice e LHCb). Ma il CE-LCG + Condor funziona meglio del WMS con CREAM...

LP: DR dovrebbe scrivere un brevissimo documento con dei numeri che descriva pro e contro dei vari sistemi, alla luce della riunione di settembre in proposito.

- Attivita' ai Tier2

AD: a Na E4 ha cambiato i cavi che controllano i jbod al controller, per ora gli errori sono terminati. Per il backup del DB del DPM non sembra ci siano stati grandi moli di errori.

ADS: due failure di dischi su vecchie SAN. Stiamo riorganizzando il monitoring di Ganglia i plot di LSF saranno divisi per gruppo, coda, ecc... come per gli altri siti, a breve verra' migrato su nuova macchina. Per il DB del DPM, e' sufficiente fare il backup della replica slave invece del master.

EV: AA sta copiando su FRASCATI-MCDISK i dataset mc09 per le HC, per capire il motivo delle performance basse del test.

DB: forse e' dovuto alla dimensione dei dataset, se piccoli non passa per l'approvazione della cloud.

EV: i ganga robot test sono critici per la cloud, quindi vanno controllati negli shift.

DR,LV: a breve update di Storm.

CC: la release e' pronta, indago sulla certificazione.

- Referaggio Computing

- GPC: i siti mandino le slide e plot locali tipo ganglia e uso della rete.

- Organizzazione estate

8. AOB

Prossima riunione: merc 21/7 alle 11:00

ACTION: