## Slide 1: Direzione Sistemi Informativi AREA DEL PERSONALE
Catania, 21-24 novembre 2022
Relatori
Francesco Serafini
Marco Canaparo
Marco Canaparo - Barbara Demin - Luca Sanelli - Francesco Serafini

## Slide 2
AGENDA
Architettura software
Timeline
Feedback
Aggiornamento Attività 2022
Progetti Strategici
Attività Generali
Piano Primo Semestre 2023
Feedback Collaborazione Ditte Esterne
Sviluppo frontend Apuliasoft
Interazione con Zucchetti
Collaborazione sviluppo inter-area

## Slide 3
AGENDA
Architettura software
Timeline
Feedback
Aggiornamento Attività 2022
Progetti Strategici
Attività Generali
Piano Primo Semestre 2023
Feedback Collaborazione Ditte Esterne
Sviluppo frontend Apuliasoft
Interazione con Zucchetti
Collaborazione sviluppo inter-area

## Slide 4
Gestione Concorsi
Zucchetti
Organigramma
Associazioni
Gestione Amministrativa
Attività Generali
  Associazioni: Nuovo disciplinare
  Formazione: iscrizione per non-dipendenti
Baselib: Dipendenze e Gradle Catalog
Aggiornamento Attività 2022
Progetti Strategici
Altre Attività

## Slide 5
Status Progetti Strategici
Gestione Concorsi
1
Status
Live da Luglio ‘22
Organigramma
3
Iniziato Ottobre ‘22
Zucchetti
2
Iniziato Aprile ‘22
Associazioni
4
Gest. Amministrativa
5
Q1 2023
Q2 2023
24 Borse di studio richieste di cui 10 publicate
Riduzione dei 2/3 del tempo di pubblicazione bando
Upgrade completati:
Notifiche
In progress:
Commissioni (entro fine 2022)
Back-end GODiVA & Front-end in sviluppo con la ditta (Apuliasoft)
Go Live Q1 ‘23
Alimentazione da Presenze
GODiVA: presa servizio & recupero dati contrattuali
Integrazione autenticazione AAI
Go Live Gennaio ‘23
Avvio posticipato a causa adeguamento al nuovo disciplinare
Refactor per import dati Zucchetti da completare entro Gennaio ‘23
Inizio nuovo sviluppo dopo avvio di Associazioni

## Slide 6
Gestione Concorsi
Zucchetti
Organigramma
Associazioni
Gestione Amministrativa
Attività Generali
  Associazioni: Nuovo disciplinare
  Formazione: iscrizione per non-dipendenti
Baselib: Dipendenze e Gradle Catalog
Aggiornamento Attività 2022
Progetti Strategici
Altre Attività

## Slide 7
Attività Generali
Disciplinare Associazioni
1
Live da Novembre ‘22
Mantenere email @infn.it
Firmare pubblicazioni
NO attività sperimentale diretta
Affiliazione
MISSIONI
Approvazione del Direttore
Rimborso viaggio, vitto e alloggio
Solo se ha assicurazione propria
Formazione
2
Live da Novembre ‘22
Associati
Borsisti
Assegnisti
Iscrizione Non-dipendenti
UDITORI
Dare possibilità di partecipazione nel caso di esaurimento posti
Solo per non dipendenti
Non previsto attestato di partecipazione
TO DO
Inizio Q2
72+
Ex dipendente
> 10 anni
Gestione in un elenco separato

## Slide 8
Baselib: Dipendenze e Gradle Catalog
With Catalog
Frequenti vulnerabilità librerie
Aggiornamenti di Spring
Nuove funzionalità della Baselib
Aggiornamento dipendenze
Without Catalog
Ogni sviluppatore deve aggiornare le versioni nel proprio progetto
È sufficiente cambiare versione della baselib
Completato Settembre ‘22
Solo il maintainer della libreria ha l’onere di aggiornamento di versioni
Eventuali suppression vanno inserite una sola volta

## Slide 9
AGENDA
Architettura software
Timeline
Feedback
Aggiornamento Attività 2022
Progetti Strategici
Attività Generali
Piano Primo Semestre 2023
Feedback e Collaborazione Ditte Esterne
Sviluppo frontend Apuliasoft
Interazione con Zucchetti
Collaborazione sviluppo inter-area

## Slide 10
Interazione con Apuliasoft per Frontend
Ditta a cui affidiamo lo sviluppo del frontend di alcuni progetti
(es. Gestione Consorsi, Organigramma)
Feedback Interazione
Ottimo supporto alle attività dell’ufficio
Modus operandi consolidato
SAL settimanali
Molta autonomia della ditta nello sviluppo
Tante attività = meno precisione nei dettagli
Scelte implementative a volte troppo complicate

## Slide 11
Interazione con Zucchetti
Ditta che gestirà lo stipendiale da Gen’23
Feedback Interazione
Elevata competenza
Ritardo nelle risposte (es. 3 sett. per registrazione chiave pubblica)
Richiesta mai accolta per incontro con Presenze Zucchetti (mancanza di effort da parte loro)
Istruzioni inviate e recepite
Collaborazione con D.Toscani per controllo su lavoro delle amm.ni locali su certificazione cartellini
Attività condivise sviluppate in gruppo
Ottimo scambio di informazioni
Troppi partecipanti nelle riunioni
Poca autonomia
Mancanza specifiche per la parte di Presenze
Scarsa communicazione tra i vari gruppi
Alcune informazioni ricevute in modo informale
PM
Zucchetti
Amministrativi
DSI
Zucchetti
Parzialmente risolto
Notes: Aggiungere a voce che loro lavorano a compartimenti stagni ed è difficile avere un quadro completo sull’attività durante le riunioni

## Slide 12
Zucchetti - Stato Attività: Presenze
Invio doc agli amministrativi per "invio al retributivo"
Gestione casi "particolari" (riaperture cartellini)
Automatizzazione generazione vista e creazione/invio file
Supporto Zucchetti su test massivi
Maggiore supporto per assistenza (invio mese su mese)
Analisi e correzione giustificativi di presenze (congedi)
Da Completare entro
Set ’22
Sistemi Informativi
Specifiche!
Status
Presenze
Nov ’22
Dic ’22
Dic ’22
Dic ’23
???

## Slide 13
Passaggio prese di servizio
Ripresa variazioni mensili (refactor Gest.Amm.)
Ripresa matricole e part-time
Zucchetti - Stato Attività: GODiVA & AAI
GODiVA
Integrazione Single Sign-On
Collegamento tra identità e anagrafica
AAI
Status
Da Completare entro
Dic ’22
Gen ’23
Dic ’22
Gen ’23
Sistemi Informativi
Zucchetti
Dic ’22

## Slide 14
Zucchetti - Considerazioni post Go-Live
Chiusura dei cartellini entro il 10 del mese aumenterà le richieste di assistenza
Situazioni gestite fuori Presenze (Excel, comunicazioni tramite email, ecc..)
Implementazione Congedi Parentali (in attesa di specifiche)
Valutazione del software Presenze di Zucchetti
Correzione e adeguamento tracciati GODiVA
Possibili criticità

## Slide 15
AGENDA
Architettura software
Timeline
Feedback
Aggiornamento Attività 2022
Progetti Strategici
Attività Generali
Piano Primo Semestre 2023
Feedback Collaborazione Ditte Esterne
Sviluppo frontend Apuliasoft
Interazione con Zucchetti
Collaborazione sviluppo inter-area

## Slide 16
Collaborazione sviluppo inter-area
Cambiare Interlocutori
Visione Attività a 360°
Approccio Agile
Ampliare il Focus
Evitare di focalizzarsi sulle stesse attività per troppo tempo
Marzio → Area Personale
Oggi
Domani
Ampliare il proprio network e uscire dalla propria comfort zone
Favorire la crescita personale lavorando su progetti diversi
Incrementare l’efficienza in termini di tempo e risorse
$#!%
Luca → Area Ricerca

## Slide 17
AGENDA
Architettura software
Timeline
Feedback
Aggiornamento Attività 2022
Progetti Strategici
Attività Generali
Piano Primo Semestre 2023
Feedback Collaborazione Ditte Esterne
Sviluppo frontend Apuliasoft
Interazione con Zucchetti
Collaborazione sviluppo inter-area

## Slide 18
Pasqua
Analisi
Analisi
Natale
Plenaria
Associazioni
Piano per primo semestre 2023 - Timeline
GEN’23
FEB’23
MAR’23
APR’23
MAG’23
GIU’23
DIC’22
Commissioni
Progetti Strategici
Attività Generali
NOV’22
OCT’22
SEP’22
Zucchetti
Organigramma
Refactor GA x Zucchetti
Analisi
Catalogo
Disciplinare Assoc.
Formazione
Ribaltamento costi stipendi
Concorsi PNRR
Polizza Sanitaria
Sussidi
Formazione - Uditori -
Gestione Amministrativa
Disciplinare Associazioni
Altre Attività Ricorrenti

## Slide 19
Domande

## Slide 20: GRAZIE

## Slide 21
AGENDA
Architettura software
Timeline
Feedback
Aggiornamento attivita’ fatte nel 2022
Attivita’ in focus 2022:
  Aggiornamento Progetto Gestione concorsi (KPI e sviluppo aggiuntivi)
  Gestione commissioni dei concorsi
  Sviluppo organigrammi
  Upgrade delle attivita’ ricorrenti:
    Upgrade catalogo librerie – efficienza
Altre attivita’
  Nuovo disciplinare associazioni
  Formazione: iscrizione ai corsi per non dipendenti
Feedback rapporto con ditta esterna
Collaborazione inter area
Feedback Zucchetti e presenze / GODiVA:
  Difficolta’ nella comunicazione con zucchetti
  Poco coinvolgimento da PM & richieste ad hoc non tempestive
Piano H1 2023

## Slide 22
Informatizzare la richiesta di una borsa di studio
Workflow approvativo
Impegno economico
Pubblicazione
Reclutamento
Commissioni
Obiettivi
Borse di studio diventa -> Gestione Concorsi
  Dismissione di ARIA
Gestione esterna dei fondi del personale
Integrazione con Reclutamento Online
Proposta
Unico tool per tutte le richieste
Generazione automatica dei bandi
Gestione centralizzata delle commissioni
Benefici
Sviluppo Borse di Studio
Notes: …il presente disciplinare entrerà in vigore una volta completata la relativa piattaforma informatica di gestione

## Slide 23
Sviluppo Gestione Concorsi - Timeline
GEN
FEB
MAR
APR
MAG
GIU
2021
Analisi requisiti
Back-End 1° parte: Borse, Reclutamento (1) & Interazioni con Fondi del personale
Back-End 2° parte: Assegni, Reclutamento (2)
Sviluppo front-end (ditta esterna)
Testing
Go Live
Sviluppo Concorsi
- Piano Originale
Fondi del personale
Dipendenza
Refactor benefici assistenziali
Reclutamento per Ucraina
Ribaltamento costi stipendi
Stipendiale (-1 FTE)
In corso
Reclutamento bandi regione Toscana
Completato
Nuove priorità

## Slide 24
Sviluppo Gestione Concorsi - Timeline
GEN
FEB
MAR
APR
MAG
GIU
2021
Analisi requisiti
Testing
Go Live
Sviluppo Concorsi
- Effettivo
Sviluppo back-end 1° parte: Borse, Reclutamento (1)
Sviluppo back-end 2° parte: Assegni, Reclutamento (2)
Sviluppo back-end 3° parte: Interazione con fondi del personale
Fondi del personale
Plenaria
Sviluppo front-end (ditta esterna)
Terminato con anticipo
Terminato con anticipo
Iniziato 2 mesi dopo & ridimensionato
Fase testing ridotta al minimo
Potenziale rischio:
Test insufficienti, potenziali bug o nuovi requisiti durante la fase di testing/prod
   le nuove modalità di sviluppo permettono comunque di fare micro-rilasci anche settimanali
Ancora da sviluppare sul front-end:
  Gestione delle commissioni (luglio)
  View di utility per le segreterie (luglio)
Stipendiale (-1 FTE)
In corso
Completato

## Slide 25
Sviluppo Gestione Concorsi – Feedback
Molto bene
Organizzazione gruppi di lavoro
Maggior coinvolgimento stakeholder
Sviluppo back-end
&
Team collaboration
Collaborazione con ditta esterna
Dialogo continuo con infrastruttura HW
Condivisione tempistiche delle dipendenze
Gestione delle priorità esterne
Disponibilità della ditta
Condivisione periodica SAL con stakeholder e trasparenza
Metodologia AGILE dall’inizio del progetto
Continuare ad investire su competenze di sviluppo
Maggiore autonomia nell’organizzazione e gestione delle risorse
Da migliorare
Criticità
Abbiamo imparato

## Slide 26
Obiettivi entro fine anno 2022
Obiettivi
Tempistica Proposta
Finire Gestione Concorsi (gest. commissioni + notifiche)
Gestione Amministrativa (refactor per import da stipendiale)
Sviluppo Associazioni
Entro l’estate
Fine anno
Fine anno (progetto avviato)

## Slide 27
Altre attività
DISCIPLINARE ASSOCIAZIONI
FORMAZIONE
  Mantenere email @infn.it
  Firmare pubblicazioni
  NO attività sperimentale diretta
AFFILIAZIONE
  Associati
  Borsisti
  Assegnisti
  Gestione in un elenco separato
  TO DO: Uditori (no attestato)
ISCRIZIONE NON-DIPENDENTI
MISSIONI
Solo se ha assicurazione propria
Approvazione del Direttore
Rimborso viaggio, vitto e alloggio
Live da Novembre ‘22
Status
Live da Novembre ‘22

## Slide 28
Collaborazione sviluppo inter-area
Concorsi
Luca Sanelli
Backend Gestione Commissioni
Marzio D’Alessandro
Frontend Gestione notifiche
Evitare di focalizzarsi sulle stesse attività per troppo tempo
Cambiare gli interlocutori
Visione a 360° delle attività del Sistema Informativo
Sviluppo Agile
  Favorire creazione team inter-area
JOB ROTATION

## Slide 29
Interazione con Apuliasoft per Frontend
Molto effort per fornire API di backend
Quando non riusciamo ad anticipare il lavoro sono fermi
Tante attività = minore qualità di sviluppo
Ottimo supporto alle attività dell’ufficio
Molta autonomia nello sviluppo
SAL settimanali
Modus operandi consolidato