## Slide 1: STAR UPGRADE status
L Pellegrino (technical coordinator) 6-3-2023

## Slide 2: GENERAL VIEW

## Slide 3: LAY-OUT

## Slide 4: LAY-OUT CAD (in blu da installare ad oggi)

## Slide 6: GENERAL PLAN
Inizio 07/05/21
2022
2023
DETAILED DESIGN
PROCUREMENTS AND PROCEDURES
INSTALLATION
SISTEMA DI CONTROLLO
START UP
LOGISTICA e PRE-MONTAGGI
CONTRACT SIGNED
END OF CONTRACT
CDDR APPROVED
PROROGA
Oggi

## Slide 7: FASE FINALE DI INSTALLAZIONE (MARZO – APRILE 2023)
Fine modifiche distribuzione idraulica nel bunker e cablaggi magneti (10 marzo)
Completamento cablaggi/montaggi Diagnostica, Vuoto, LLRF (13 marzo – 21 aprile)
Montaggio camere di interazione (23-25 marzo)
Rimontaggio vecchia linea LE e chiusura vuoto (23 marzo – 14 aprile)
Fine montaggi linee guide d’onda RF (gun, sezione S, sezioni C) (21 aprile)
Fine upgrade impianti elettrici/idraulici (10 aprile)
Fine cablaggi racks ed installazione sistema di segnalazione, sicurezza ed emergenza (fine aprile)
Consegna secondo Klystron (7 aprile)
SAT stazioni RF C (maggio)
Contratto upgrade sistema di controllo 28 febbraio (attività già in corso)
Altri montaggi minori (schermature, linee laser, linee X)

## Slide 8
COMPLETAMENTO IMPIANTI RAFFREDDAMENTO (VEN 3)

## Slide 9
VISTA

## Slide 10
VISTA

## Slide 11
Magnet and diagnostics cabling phase

## Slide 12
CABLAGGI ALIMENTATORI (24 FEBBRAIO)

## Slide 13
S-Band & C-Band modulators and klystrons by AMPEGON & SCANDINOVA