# SND@LHC BO meeting 14/6/2023

* Report sulla attività di shifter (Filippo) e invito a partecipare
* Report test beam: diverse camere non funzionanti, si ritenta ad Agosto. Le riparazioni iniziano prossima settimana. A metà luglio si decide se fare il test beam ad agosto (31/7-14/8).
* Scrivere istruzioni per monitor per test beam (Filippo)
* Stage per mic, stage non più in service dalla ditta, in caso possono fornirne dei nuovi. Il 20 Donato può prendere in prestito uno stage al gran sasso. Il 29 arriva uno stage dal CERN.
* Mic2 di Bologna allineato, job lanciati su condor per le correzioni
* Update di Federico sulla situazione al building 29, cavi ethernet e switch mancanti.
* Ricostruzione vertici emulsioni (Giulia) per celle stanno girando su condor
* Calibrazione calorimetro test beam (Filippo), guarda anche dati test beam vecchio su eos (formato vecchio)
* Analisi per eventi di neutrino dell’elettroni con rivelatore elettronico (giovani + Carlo), usare rivelatore elettronico per puntare ad un vertice nell’emulsione
* Provare Tier3 a Bologna
* Nuovo tesista per per ricostruzione vertici con machine learning