## Slide 1
Consiglio di Sezione 06 luglio 2024
Cosimo Pastore
Richieste degli esperimenti al Servizio Officina Meccanica per l’anno 2024

## Slide 2
Composizione del Servizio
Michele Franco, Nicola Lacalamita, Sabino Martiradonna, Francesca Tatone, Nicola Maria Aprile Ximenes, Domenico Dell’Olio (UNIBA)

## Slide 3
RD_MuColl
Realizzazione di una struttura di supporto per rivelatori MPGD per test in laboratorio; (0.5 m.p)
Trasporto e assemblaggio (@CERN) del setup necessario per testare i rivelatori su fascio; (0.5 m.p)
Stima: 1 mese-persona (0,5 @CERN)
Richieste CSN I - Servizio Officina Meccanica - 2024
CMS TRACKER
Realizzazione di nuovi tool/jig per la produzione dei moduli.
Stima: 2 mesi-persona
CdS_06 luglio 2023_ C. Pastore 1

## Slide 4
CMS RPC
Supporto per eliminare leak (0.5 m.p)
Supporto per test RPC a GIF++ (1 m.p)
Supporto per realizzazione componenti meccanici per RPC lab (1 m.p)
Stima: 2.5 mesi-persona (1.5 @CERN)
CMS GEM
Supporto per testbeam MEO at GIF++ (1 m.p)
Attività di installazione per GE2/1 (0.5 m.p)
Attività di maintenance GE1/1 (0.5 m.p)
Attività per GEM lab (1 m.p)
Stima: 3 mesi-persona (2 @CERN)
Richieste CSN I - Servizio Officina Meccanica - 2024
CdS_06 luglio 2023_ C. Pastore 2

## Slide 5
EURIZON (CREMLIN+ ) / RD_FCC
  Contributo alla realizzazione e prototipizzazione di un mock-up dimostrativo della camera di IDEA FCC (collaborazione INFN Lecce)
  Realizzazione di alcuni componenti meccanici per tubi a drift per attività di testbeam al CERN e Fermilab allo scopo di valutare le performance della tecnica del cluster counting (collaborazione INFN Lecce)
Stima: 2 mesi-persona
LHCb
  Realizzazione nuova struttura meccanica per telescopio rivelatori presso lab RPC
  Realizzazione box per muRwell
  Modifica struttura meccanica tripletto RPC per elettronica FATIC
Stima: 2,5 mesi-persona
Richieste CSN I - Servizio Officina Meccanica - 2024
CdS_06 luglio 2023_ C. Pastore 3

## Slide 6
KM3
Piccole produzioni e supporto nelle fasi di test del nuovo prototipo
Stima: 28 mesi-persona
T2K
Realizzazione di strutture di supporto e movimentazione per le TPC (JPARC) + meccanica di movimentazione per test TPC "spare" su fascio al CERN (1 m.p.)
Missioni al CERN (0.5 m.p) e a JPARC (0.5 m.p) per installazione detectors
AIDAInnova
Realizzazione del tavolo di supporto per il cilindro ad alta pressione e del rack per la distribuzione dei gas (1 m.p.)
mPMT /Hyper-K
Contributo all'assemblaggio dei mPMT (pre-produzione) a Caserta fra Ottobre e Dicembre 2024 (1 m.p.)
Stima: 4 mesi-persona (2 m.p. @ JPARK+CERN+Caserta)
SPB
Lavorazioni in post-produzione di pezzi realizzati per la struttura meccanica di componenti del piano focale di SPB3. Stima: 0.5 mesi-persona
Richieste CSN II - Servizio Officina Meccanica - 2024
CdS_06 luglio 2023_ C. Pastore 4

## Slide 7
NUSES
Supporto attività test beam (1 m.p.)
SpaceItUp – ASI
Realizzazione di supporti meccanici per attività colleggate al PE -ASI (1 m.p.)
FERMI
Realizzazione Tool di assemblaggio e incollaggio di rivelatori a strip di silicio doppia faccia per il tracciatore Gamma-Compton (1 m.p.)
HERD_DMP
Realizzazione tool di assemblaggio tile trapezoidali per prototipo completo (0.5 m.p.)
Realizzazione supporto per test in laboratorio del prototipo completo (0.5 m.p.)
Realizzazione supporto per test al CERN del prototipo completo (0.5 m.p.)
Supporto attività test beam (1 m.p. @CERN)
CTA
Realizzazione piccoli jig per test di laboratorio (1 m.p.)
Stima: 6.5 mesi-persona (1 m.p. @CERN)
Richieste CSN II - Servizio Officina Meccanica - 2024
CdS_06 luglio 2023_ C. Pastore 5

## Slide 8
ALICE
ITS3
Realizzazione tool per piegamento ed assemblaggio di layer curvi a diametro diverso rispetto a progetto “superALPIDE”, già svolto negli anni 2022 e 2023 (3.5 m.p.)
ALICE3
Realizzazione di tool per movimentazione e sostegno di oggetti da caratterizzare nel vuoto (0.5 m.p.)
Realizzazione componenti meccanici per attività di laboratorio e test beam (1 m.p.)
PIXEL Chamber (progetto prin 2022 + progetto sinergico “QUASIMODO”)
Realizzazione di tool per allineamento/assemblaggi di stack di sensori al silicio in geometria piana (1,5 m.p.)
RIPARTI pCT (progetto-collaborazione tra INFN e linearBeam-ITEL)
Realizzazione di uno stand di supporto per test su fascio e realizzazione di telescopi con ALPIDE (0.5 m.p.)
Stima: 7 mesi-persona
Richieste CSN III - Servizio Officina Meccanica - 2024
CdS_06 luglio 2023_ C. Pastore 6

## Slide 9
LUNA
Realizzazione di supporti dei wobbler e installazione sulla linea da sviluppare sull’acceleratore 400 keV
Stima: 0,5 mese-persona
Richieste CSN III - Servizio Officina Meccanica - 2024
CdS_06 luglio 2023_ C. Pastore 7

## Slide 10
FRIDA
Realizzazione di telai per l’accoppiamento di fibre ottiche ed elettronica di read-out.
Stima: 0.5 mese-persona
SHINE
Realizzazione di elementi meccanici per il setup sperimentale (accoppiamento laser e tubo a raggi X, supporto ed accoppiamento scintillatori e PMT)
Stima: 1 mese-persona
Richieste CSN V - Servizio Officina Meccanica - 2024
CdS_06 luglio 2023_ C. Pastore 8

## Slide 11
GRUPPO | SIGLA |  | RICHIESTA | (missione)
I | CMS | GEM | 3 m.p. | 2 m.p.
 |  | Tracker | 2 m.p. | 
 |  | RPC | 2.5 m.p. | 1.5 m.p.
 | RD_MuCOL |  | 1 m.p. | 0.5 m.p.
 | EURIZON (CREMLIN+ ) / RD_FCC |  | 2 m.p. | 
 | LHCb |  | 2.5 m.p. | 
II | KM3 |  | 28 m.p. | 
 | T2K |  | 2 m.p. | 1 m.p.
 | AIDAInnova |  | 1 m.p. | 
 | mPMT /Hyper-K |  | 1 m.p. | 1 m.p.
 | SPB |  | 0.5 m.p. | 
 | NUSES |  | 1 m.p. | 
 | SpaceItUp – ASI |  | 1 m.p. | 
CdS_06 luglio 2023_ C. Pastore 9
Richieste CSN I- V - Servizio Officina Meccanica - 2023

## Slide 12
GRUPPO | SIGLA | RICHIESTA | (missione)
II | FERMI | 1 m.p. | 
 | HERD | 2.5 m.p. | 1 m.p.
 | CTA | 1 m.p. | 
III | ALICE | 5 m.p. | 
 | PIXEL Chamber | 1.5 m.p. | 
 | RIPARTI pCT | 0.5 m.p. | 
 | LUNA | 0.5 m.p. | 
 | N_TOF |  | 
V | FRIDA | 0.5 m.p. | 
 | SHINE | 1 m.p. | 
 | QUISS | 1 m.p. | 
CdS_06 luglio 2023_ C. Pastore 10
Richieste CSN I- V - Servizio Officina Meccanica - 2023

## Slide 13
TABELLA RIEPILOGATIVA RICHIESTE | 
GRUPPO I | 13 m.p. ( 4 missione)
GRUPPO II | 39 m.p. ( 3 missione)
GRUPPO III | 7.5 m.p.
GRUPPO V | 1.5 m.p.
TOTALE RICHIESTE | 61 m.p.
TOTALE DISPONIBILTA’ | 60 m.p.
Composizione del Servizio:
Michele Franco, Nicola Lacalamita, Sabino Martiradonna, Francesca Tatone, Nicola Maria Aprile Ximenes, Domenico Dell’Olio
CdS_06 luglio 2023_ C. Pastore 11
Richieste CSN I- V - Servizio Officina Meccanica - 2024