## Slide 1: Servizio di Progettazione meccanica – Sezione di Bari
Composizione del Servizio:
Maurizio Mongelli responsabile
Roberto Triggiani componente
con la preziosa collaborazione di:
Vincenzo Valentino
Nicola Maria Aprile Ximenes

## Slide 2: Servizio di Progettazione meccanica – Sezione di Bari
RICHIESTE 2025

## Slide 3: Servizio di Progettazione meccanica – Sezione di Bari
RD_MuCOL
Progettazione della struttura meccanica di un prototipo di cella calorimetrica (layer attivo: rivelatore MPGD + assorbitori + elettronica di lettura) e dello stand necessario per misurarne le performance.
L’attività di progettazione, già richiesta l’anno scorso, inizierà dopo l’estate ma è estremamente probabile che si protrarrà fino ai primi mesi del 2025
Richieste CSN I
Stima: 0,5 mesi-persona
Riferimento attività: Luigi Longo

## Slide 4: Servizio di Progettazione meccanica – Sezione di Bari
CMS MUONI
Progettazione della struttura meccanica e del Cosmic Ray Test Stand per gli RPC.
Progettazione dei tool di assemblaggio per i moduli GEM-ME0 (e/o modifica dei progetti esistenti).
Disegno di piccoli supporti per il laboratorio GEM (allestimento darkbox).
Richieste CSN I
Stima: 1+1+1 = 3 mesi-persona
Riferimento attività: Ramos-Verwilligen

## Slide 5: Servizio di Progettazione meccanica – Sezione di Bari
CMS TACKER
Assistenza alla programmata attività di produzione dei moduli del tracciatore esterno di CMS
Richieste CSN I
Stima: 0,5 mesi-persona
Riferimento attività: Gigi Fiore

## Slide 6: Servizio di Progettazione meccanica – Sezione di Bari
Richieste CSN I
RD_FCC
Contributo alla progettazione di un prototipo completo in scala di una camera a deriva per propositi di ricostruzione tracce e studio performance.
Stima: 1 mese-persona
Riferimento attività: Nicola De Filippis

## Slide 7: Servizio di Progettazione meccanica – Sezione di Bari
LHCb
Disegno di una box per µ_RWELL (rispetto a quanto realizzato nel 2024 si prefigura un sistema di tipo modulare)
Revisione della struttura meccanica del tripletto RPC per elettronica FATIC
Progettazione di una struttura meccanica per la realizzazione di un set-up µ_RWELL + RPC
Richieste CSN I
Stima: 2,5 mesi-persona
Riferimento attività: Marilisa De Serio

## Slide 8: Servizio di Progettazione meccanica – Sezione di Bari
HYPER-K (T2K)
mPMT
Ottimizzazione del disegno meccanico dei multi-PMT a seguito dei test in esecuzione sui prototipi.
AIDAInnova+DRD1 (sinergica anche con RD_MuCOL)
Disegno di 2 tavoli di supporto per set-up delle TPC e del rack per la distribuzione dei gas.
Progettazione di una Field Cage da inserire nel vessel e conseguenti modeste modifiche sulle flange del vessel.
Richieste CSN I
Stima: 1+1+1,5 = 3,5 mesi-persona
Riferimento attività: Berardi-Radicioni
Notes: Referente: Emilio Radicioni, Vin

## Slide 9: Servizio di Progettazione meccanica – Sezione di Bari
CTA
Disegno, per test in laboratorio, di supporti di SiPM e relativa elettronica.
Richieste CSN II
Stima: 1 mese-persona
Riferimento attività: Elisabetta Bissaldi

## Slide 10: Servizio di Progettazione meccanica – Sezione di Bari
HERD_DMP
Progettazione tool di assemblaggio tile a sezione trapezoidale per un nuovo prototipo PSD.
Progettazione supporto per test al CERN del nuovo prototipo PSD.
(Non è escluso che si possa adattare parte di quanto già disegnato e fatto nell’anno in corso)
Richieste CSN II
Stima: 1+1 = 2 mesi-persona
Riferimento attività: Fabio Gargano
Notes: Referente: Fabio Gargano

## Slide 11: Servizio di Progettazione meccanica – Sezione di Bari
NUSES
Supervisione della progettazione del modulo di qualifica e di volo
Richieste CSN II
Stima: 1 mese-persona
Riferimento attività: Nicola Mazziotta
Notes: Referente: Nicola Mazziotta

## Slide 12: Servizio di Progettazione meccanica – Sezione di Bari
Space It Up – ASI
Disegno di supporti meccanici per RadMon (Radiation Monitor)
(Continuazione di un’attività iniziata nell’anno in corso)
Richieste CSN II
Stima: 1 mese-persona
Riferimento attività: Fabio Gargano
Notes: Referente: Fabio Gargano

## Slide 13: Servizio di Progettazione meccanica – Sezione di Bari
ADAPT
Progettazione ACD di volo incluso supporto
(L’avvio dell’attività è prevista per il secondo semestre dell’anno in corso)
Richieste CSN II
Stima: 3 mesi-persona
Riferimento attività: Nicola Mazziotta
Notes: Referente: Nicola Mazziotta

## Slide 14: Servizio di Progettazione meccanica – Sezione di Bari
SPB2
Progettazione della meccanica per i componenti del piano focale del telescopio del prossimo volo di pallone di lunga durata: PBR.
(Attività in corso che si protrarrà a tutto il 2025)
Richieste CSN II
Stima: 1,5 mesi-persona
Riferimento attività: Francesco Cafagna

## Slide 15: Servizio di Progettazione meccanica – Sezione di Bari
KM3
Finalizzazione del disegno (con conseguente riqualifica) del Base Module delle Detection Unit alla luce del cambio di alcuni componenti interni: a ciò consegue il ridisegno delle schede elettroniche, delle trasmissioni in fibra ottica e un importante riadattamento della meccanica interna del Base Module.
Richieste CSN II
Stima: 1 mese-persona
Riferimento attività: Circella - Sgura

## Slide 16: Servizio di Progettazione meccanica – Sezione di Bari
ALICE3
Progetto della struttura meccanica di supporto del rivelatore RICH di ALICE3.
Upgrade del setup da vuoto per studi di degassing, con aumento del volume per studi con prototipi del rivelatore IRIS.
ITS3
Costruzione prototipi ITS3 con sensori delle dimensioni finali; adattamento disegno e produzione tool.
PRIN (PRIN_2022ljt55r e PRIN_Prinxx7f7)
Disegno di piccolo supporto per test-beam con stack di 9 sensori ALPIDE (A9).
Disegno di jig di allineamento e posizionamento di stack di chips dummy di più grande dimensione.
Definizione, verifica e produzione del case per la sonda intraoperatoria.
Richieste CSN III
Stima: 2+1+1+1 = 5 mesi-persona
Riferimento attività: Volpe-Triloki-Colella-Colamaria

## Slide 17: Servizio di Progettazione meccanica – Sezione di Bari
ePIC
Disegno di prototipi SVT L0-L1 con componenti via via più evoluti (silicio vuoto, silicio con dissipatori termici, silicio-sensore) includendo in particolare:
- Adattamento dei setup posizionamento/connessione/bending sensori (disegno/produzione tool dedicati, disegno/produzione prototipi mandrini raggi SVT).
- Sviluppo meccanica di supporto locale SVT L0-L1, di concerto con attività gruppo PD (disegno/produzione prototipi supporto locale layer interni).
Richieste CSN III
Stima: 3 mesi-persona
Riferimento attività: Domenico Elia

## Slide 18: Servizio di Progettazione meccanica – Sezione di Bari
LUNA (ai LNGS)
Progetto di una struttura di contenimento e di supporto di scintillatori parallelepipedi allo NaI e di schermi in piombo.
La struttura sarà verosimilmente costituita da due parti simmetriche che si chiuderanno sulla linea di fascio.
Richieste CSN III
Stima: 1,5 mesi-persona
Riferimento attività: Giovanni Ciani

## Slide 19: Servizio di Progettazione meccanica – Sezione di Bari
FRIDA
Ottimizzazione di un prototipo a fibre ottiche realizzato nell’anno in corso (geometria e dimensioni) e disegno di componenti per set-up sperimentale.
Richieste CSN V
Stima: 1 mese-persona
Riferimento attività: Raffaella Radogna

## Slide 20: Servizio di Progettazione meccanica – Sezione di Bari
SHINE
Progettazione di componenti meccanici funzionali ad un setup sperimentale: accoppiamento laser e tubo a raggi X, supporto ed accoppiamento di scintillatori e PMT.
(attività programmata per l’anno in corso che inizierà a fine anno e proseguirà nel 2025)
Richieste CSN V
Stima: 1 mese-persona
Riferimento attività: Raffaella Radogna

## Slide 21: Servizio di Progettazione meccanica – Sezione di Bari
SPOC
Disegno di un tavolo per alcune misure tomografiche da eseguire presso il reattore di neutroni LENA di PAVIA per test di funzionamento di un rivelatore a cristallo di LaBr3(Ce+Sr).
Vanno presi dati, a vari angoli, di una sorgente attivata dai neutroni e poi va ricostruita l'immagine della sorgente con metodi tomografici.
Al fine di consentire l’acquisizione di dati a vari angoli, il tavolo dovrà essere corredato di una slitta rotante e di opportuni supporti per la strumentazione necessaria.
Richieste CSN V
Stima: 1 mese-persona
Riferimento attività: Giuseppe Iaselli

## Slide 22: Servizio di Progettazione meccanica – Sezione di Bari
Richieste 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m.p.
 |  | RD_MuCOL (Muon Collider) | CMS MUONI | CMS TRACKER | RD_FCC | LHCb | HYPER-K (T2K) |  |  | 
CSN I |  | 0,5 | 3 | 0,5 | 1 | 2,5 | 3,5 |  |  | 11
 |  | CTA | HERD_DMP | NUSES | Space It Up – ASI | ADAPT | SPB2 | KM3 |  | 
CSN II |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 1 |  | 10,5
 |  | ALICE3 | ITS3 | PRIN | ePIC | LUNA |  |  |  | 
CSN III |  | 5 |  |  | 3 | 1,5 |  |  |  | 9,5
 |  | FRIDA | SHINE | SPOC |  |  |  |  |  | 
CSN V |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 3
Totale m.p. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34