## Slide 1
Consiglio di Sezione 03 luglio 2024
Cosimo Pastore
Richieste degli esperimenti al Servizio Officina Meccanica per l’anno 2025

## Slide 2
Composizione del Servizio
Michele Franco, Nicola Lacalamita, Francesca Tatone*, Nicola Maria Aprile Ximenes*, Domenico Dell’Olio (UNIBA)
* TD-PNRR KM3NET , fino al 30 giugno 2025

## Slide 3
RD_MuColl
Realizzazione di una struttura di supporto per rivelatori MPGD alternati a strati di assorbitori
Stima: 2 mesi-persona
Richieste CSN I - Servizio Officina Meccanica - 2025
CMS TRACKER
Realizzazione di nuovi tool/jig per la produzione dei moduli.
Stima: 1 mesi-persona
CdS_03 luglio 2024_ C. Pastore 1

## Slide 4
CMS RPC
Supporto per test RPC a GIF++ (1.5 m.p)
Supporto per realizzazione di cosmic stand RPC lab (1 m.p)
Stima: 2.5 mesi-persona (1.5 @CERN)
CMS GEM
Supporto per testbeam MEO at GIF++, estrazione e intallazione camere GE1/1, costruzione di infrastruttura per trasporto e storage dei moduli ME0 (1.5 m.p)
Realizzazione tool assemblaggio ME0 (1 m.p)
Stima: 2.5 mesi-persona (1.5 @CERN)
Richieste CSN I - Servizio Officina Meccanica - 2025
CdS_3 luglio 2024_ C. Pastore 2

## Slide 5
HYPER-K (T2K)
T2K-TPC
Meccanica di supporto e movimentazione per test beam della TPC “spare” su fascio al CERN (0.5 m.p.)
AIDAInnova+DRD1
Completamento/realizzazione di 2 tavoli di appoggio per set-up delle TPC e del rack per la distribuzione dei gas (già richieste nel 2024) (1 m.p.)
Realizzazione di una Field Cage da inserire nel vessel e possibili modifiche alle flange del vessel esistente (1.5 m.p.)
Stima: 3 mesi-persona ( 0.5 m.p. @ CERN)
Richieste CSN I - Servizio Officina Meccanica - 2025
CdS_03 luglio 2024_ C. Pastore 4

## Slide 6
RD_FCC
  Contributo alla costruzione di un prototipo di camera a deriva “full length” con circa 1000 fili con progetto già finalizzato (collaborazione INFN Lecce)
Stima: 2 mesi-persona
LHCb
  Realizzazione di struttura meccanica per set-up muRWell + RPC
  Realizzazione box per muRwell
  Modifica struttura meccanica tripletto RPC per elettronica FATIC
Stima: 2 mesi-persona
Richieste CSN I - Servizio Officina Meccanica - 2025
CdS_03 luglio 2024_ C. Pastore 3

## Slide 7
NUSES
Lavorazioni meccaniche su fibre modello di qualifica e di volo (2 m.p.)
SpaceItUp – ASI
Realizzazione di supporti meccanici per RadMon (1 m.p.)
HERD_DMP
Realizzazione tool di assemblaggio tile trapezoidali per nuovo prototipo PSD (0.5 m.p.)
Realizzazione supporto per test al CERN del nuovo prototipo PSD (0.5 m.p.)
Supporto attività test beam (1 m.p. @CERN)
CTA
Realizzazione piccoli jig per test di laboratorio (1 m.p.)
ADAPT
Lavorazioni tile prototipo ACD (prevista nel secondo semestre 2024) (1 m.p.)
Lavorazioni tile ACD di volo (2 m.p.)
Stima: 9 mesi-persona (1 m.p. @CERN)
Richieste CSN II - Servizio Officina Meccanica - 2025
CdS_03 luglio 2024_ C. Pastore 5

## Slide 8
KM3
Piccole produzioni a supporto dei test del nuovo prototipo da realizzare e attività nel nuovo sito di integrazione delle detection units al DICATECh per KM3NeT4RR
Stima: 3 +24 mesi-persona
SPB2
Realizzazione della meccanica per i componenti del piano focale del telescopio del prossimo volo di pallone di lunga durata: PBR
Stima: 0.5 mesi-persona
Richieste CSN II - Servizio Officina Meccanica - 2025
CdS_06 luglio 2024_ C. Pastore 6

## Slide 9
ALICE
ITS3
Costruzione prototipi ITS3 con sensori delle dimensioni finali (1.5 m.p.)
ALICE3
Upgrade del setup da vuoto per studi di degassing, con aumento del volume per studi con prototipi del rivelatore IRIS (0.5 m.p.)
Realizzazione di un mock-up del modulo del RICH (2 m.p.)
PRIN 2022ljt55r
Costruzione di piccolo supporto per test-beam con stack di 9 sensori ALPIDE (0.5 m.p.)
PRIN Prinxx7f7
Costruzione di jig per allineamento e posizionamento di stack di chips dummy di più grande dimensione. Eventuale modifica e produzione del case per la sonda intraoperatoria (1.5 m.p.)
Stima: 6 mesi-persona
Richieste CSN III - Servizio Officina Meccanica - 2025
CdS_03 luglio 2024_ C. Pastore 7

## Slide 10
ePIC
Costruzione prototipi SVT L0-L1 (silicio vuoto, silicio con dissipatori termici, silicio-sensore) includendo in particolare:
- Adattamento dei setup posizionamento/connessione/bending sensori (produzione tool dedicati, produzione prototipi mandrini raggi SVT)
- Sviluppo meccanica di supporto locale SVT L0-L1, di concerto con attività gruppo PD (produzione prototipi layer interni).
Stima: 4 mesi-persona
LUNA
Costruzione di una struttura di contenimento e di supporto di scintillatori parallelepipedi di NaI e schermi in piombo da installare intorno alla linea del fascio
Stima: 1 mese-persona
Richieste CSN III - Servizio Officina Meccanica - 2025
CdS_03 luglio 2024_ C. Pastore 8

## Slide 11
FRIDA
Realizzazione di telai per l’accoppiamento di fibre ottiche ed elettronica di read-out.
Stima: 0.5 mese-persona
SHINE
Realizzazione di elementi meccanici per il setup sperimentale (accoppiamento laser e tubo a raggi X, supporto ed accoppiamento scintillatori e PMT)
Stima: 1 mese-persona
(attività programmata per l’anno in corso che inizierà a fine anno e proseguirà nel 2025)
SPOC
Costruzione di un tavolo per misure tomografiche da eseguire presso il reattore di neutroni LENA di PAVIA per test di funzionamento di un rivelatore a cristallo di LaBr3(Ce+Sr).
Stima: 1 mese-persona
Richieste CSN V - Servizio Officina Meccanica - 2024
CdS_03 luglio 2024_ C. Pastore 9

## Slide 12
GRUPPO | SIGLA |  | RICHIESTA | (missione)
I | CMS | GEM | 2.5 m.p. | 1.5 m.p.
 |  | Tracker | 1 m.p. | 
 |  | RPC | 2.5 m.p. | 1.5 m.p.
 | RD_MuCOL |  | 2 m.p. | 
 | RD_FCC |  | 2 m.p. | 
 | LHCb |  | 2 m.p. | 
 | HYPER-K (T2K) |  | 3 m.p. | 0.5 m.p.
II | NUSES |  | 2 m.p. | 
 | SpaceItUp – ASI |  | 1 m.p. | 
 | HERD_DMP |  | 2 m.p. | 1 m.p.
 | CTA |  | 1 m.p. | 
 | ADAPT |  | 3 m.p. | 
CdS_03 luglio 2024_ C. Pastore 10
Richieste CSN I- V - Servizio Officina Meccanica - 2023

## Slide 13
GRUPPO | SIGLA | RICHIESTA | (missione)
II | KM3 | 3+24 m.p. | 
 | SPB | 0.5 m.p. | 
III | ALICE | 4 m.p. | 
 | PRIN 2022ljt55r | 0.5 m.p. | 
 | PRIN Prinxx7f7 | 1.5 m.p. | 
 | ePIC | 4 m.p. | 
 | LUNA | 1 m.p. | 
V | FRIDA | 0.5 m.p. | 
 | SHINE | 1 m.p. | 
 | SPOC | 1 m.p. | 
CdS_03 luglio 2024_ C. Pastore 11
Richieste CSN I- V - Servizio Officina Meccanica - 2023

## Slide 14
TABELLA RIEPILOGATIVA RICHIESTE |  | DISPONIBILITA’
GRUPPO I | 15 m.p. (4 missione) | 
GRUPPO II | 36.5 m.p. (1 missione, 24 PNRR) | 
GRUPPO III | 11 m.p. | 
GRUPPO V | 2.5 m.p. | 
TOT. RICHIESTE | 65 m.p. | 
TOT. RICHIESTE no PNRR | 40 m.p. | 28 m.p.
Composizione del Servizio:
Michele Franco, Nicola Lacalamita, Francesca Tatone*, Nicola Maria Aprile Ximenes*, Domenico Dell’Olio(UNIBA)
CdS_03 luglio 2024_ C. Pastore 12
Richieste CSN I- V - Servizio Officina Meccanica - 2024
* TD-PNRR KM3NET, fino al 30 giugno 2025