## Slide 1
Experimental Activities Support Unit
Bruno Ponzio (Unit head)
Lorenzo Salvatori
Mattia Tibuzzi
Construction Unit
Emilio Capitolo (Unit head)
Marco Lobello
Detector Development Unit
Alessandro Russo (Unit head)
Emiliano Paoletti
Daniele Pierluigi
Roberto Tesauro
Light Lines Development and Support Unit
Giacomo Viviani (Unit head)
Marco Pietropaoli
Vittorio Sciarra

## Slide 2: CIF II sem 2024
Bruno Ponzio
12/12/2024

## Slide 3
Reparto Supporto Attività Sperimentali
12/12/2024
Consuntivo 2° Semestre 2024

## Slide 4
Consuntivo 2° Semestre 2024
12/12/2024

## Slide 5: ATTIVITA’
Cabling Mu2e Calo @FNAL
PadMMe tracker @LNF
12/12/2024

## Slide 6: FOTO ATTIVITA’
ITK new tool @LNF
Perov Keithley acquisizione curve I-V
LiteBird controllo sistema termovuoto
ATLAS NSW detector sTGC debug
@CERN
12/12/2024

## Slide 7: Attività svolte 2° semestre 2024 E.Capitolo – Reparto Costruzioni
Mu2e
Finalizzazione cabling 2° endcap di Mu2e
Attività svolta al Fnal (Chicago)
In coll Ponzio,Gatta

## Slide 8
PADME
Disegno meccanico
Gestione ordini e fornitura disegni esecutivi
Incollaggio bushing su honeycomb
Assemblaggio telai FR4
(forature per gas ed HV)
Incollaggio, mediante sacco a vuoto, PCB honeycomb
Assemblaggio 1°camera
Smontaggio E-Tagger da Calorimetro di Padme (BTF)
In coll con Ponzio,Paoletti,Givi

## Slide 9
Crilin
Design cristallo 10x10x40 mm3 per calorimetro
Gestione ordine
Start campionatura
Ritiro previsto dic 2024
RDF_CC –Ur chamber test station
Concept design (80%)
Ordine RS eseguito
Modifiche richieste parzialmente eseguite
Da fare
ottimizzazione e tavole dwg
Altro ordine rs (codici già inseriti a catalogo)

## Slide 10: New small wheel_atlas
Indagine problemi HV su camere STGC
In coll con Ponzio

## Slide 11: Reparto Sviluppo & Costruzione Rivelatori

## Slide 12
Consuntivo II semestre 2024
CUPID – WC (n-shielding)