## Slide 1: 2025.01.02 dopo la riunione con Luca del 2024.12.20 e appunti durante la riunione https://openscience.infn.workplace.garr.it/Products/Files/#21

## Slide 2: Bloccanti per 1 febbraio WBS: https://openscience.infn.workplace.garr.it/Products/Files/#21
WBS WP | descrizione
1.1 | ORCID e ROR obbligatori, warning nella dashboard - solo bloccante testo nella pagina upload avvertendo che presto sara' bloccante. Sezione in fondo con "sono consapevole che ORCID e ROR saranno obbligatori"
1.2 | Custom field 11 – liberatoria obbligatoria - vedi modifiche inviate da stefanoB su prima bozza di stefanoDP ticket # 97
1.7 | Contatori accessi e download - DAFARE Irene verifica su zenodo-dev se e quando lo aggiorna
1.9 | Obbligo scelta community - DAFARE verificare stefanoDP
4.11 | Custom field 10 – metadati aggiuntivi incluso APC. – INCORSO StefanoDP
2.5 | Autenticazione IDEM - No, usiamo ORCID.
2.2 | Autenticazione EDUGAIN - No, usiamo ORCID.
?da inserire wbs | enforcing autorizzazione utenti - ? non per il corso ??? Che significa ? Privilegio creazione community ? Ruoli : admin/adminmoderation/ ? INCORSO StefanoDP
N/A | Abilitare stefanoB di nuovo ad accesso zenodo-dev StefanoA

## Slide 3: bloccanti per deployment
ingestione inspire WP.... Irene, Marcello, Luca
enforcing autorizzazione utenti WP... ?????? Vedi ruoli slide precedente
IDEM+EDUGAIN WP... StefanoA chiarire se possibile
no curatele ulteriori (Irene, Marcello, StefanoDP propongono ) su prodotti ingeriti da inspire ne' da catania.
altro ?...
Macchine virtuali, ridondanza, etc (Ettore+StefanoL, StefanoDP, StefanoA, ...)
  lista dettagliata (su baltig)
stefanoB si informa per collaborazione ufficiale con gruppo zenodo cern
stefanoB sollecita circolare obbligo ORCID
Bollini tool-tip StefanoDP dopo 1 febbraio