## Slide 1: 2025.01.23 e appunti durante la riunione https://openscience.infn.workplace.garr.it/Products/Files/#21
Comunicazioni
stefanoDP settimana di freeze di invenio-rdm. Lavoro su istanza di ettore cesarini. Community problemi. Verifica nuovo problema "esperimento"
Irene molti test sulle community. Vocabolari, ROR, campo DOI test mancano per il corso. Faccette laterali (per l'istanza finale, non corso).
Azioni concordate
Unfreeze di zenodo-dev fino a giovedi prossimo
Implementazione di autenticazione ORCID (stefanoA)
Problema delle community (stefanoB)
Sollecitare circolare obbligo ORCID (stefanoB)
Vocabolari+casella DOI+ROR+eliminare metadato REFERENCES+custom field ESPERIMENTO+" the server encountered an internal error..."(stefanoDP)
...altro ?

## Slide 2: Bloccanti per 1 febbraio WBS: https://openscience.infn.workplace.garr.it/Products/Files/#21
WBS WP | descrizione
N/A | Implementazione AAI e ORCID in zenodo-dev - STEFANOA e STEFANODP fanno prima della prossima riunione - FATTO
N/A | Creazione istanza per studenti ? verra' usato per gli studenti zenodo-dev@infn FATTO
1.1 | ORCID e ROR obbligatori, warning nella dashboard - solo bloccante testo nella pagina upload avvertendo che presto sara' bloccante. Sezione in fondo con "sono consapevole che ORCID e ROR saranno obbligatori" - DA FARE
1.2 | Custom field 11 – liberatoria obbligatoria - vedi modifiche inviate da stefanoB su prima bozza di stefanoDP ticket # 97 FATTO
1.7 | Contatori accessi e download - DAFARE Irene verifica su zenodo-dev se e quando lo aggiorna, NON FUNZIONA, eventualmente rinunciare
1.9 | Obbligo scelta community - DAFARE verificare stefanoDP – FATTO PER CORSO, continua sviluppo per DEPLOYMENT,
4.11 | Custom field 10 – metadati aggiuntivi incluso APC. – INCORSO StefanoDP FATTO CI SI FERMA QUA
2.5 | Autenticazione IDEM - No, usiamo ORCID ma anche AAI
2.2 | Autenticazione EDUGAIN - No, usiamo ORCID ma anche AAI
?completare | Custom fields aggiuntivi (vedi schema francesca+irene)
?da inserire wbs | enforcing autorizzazione utenti - ? non per il corso ??? Che significa ? Privilegio creazione community ? Ruoli : admin/adminmoderation/ ? INCORSO StefanoDP
N/A | ingerire 200-300 prodotti in zenodo-dev
 | Dichiarazione congruita' del direttore ? altra dichiarazione o aggiunta al testo legale ?
TUTTI | Al piu' presto usare zenodo-dev. E vedere problemi per la scuola entro settimana prossima FREEEZE

## Slide 3: bloccanti per deployment
ingestione inspire WP.... Irene, Marcello, Luca
enforcing autorizzazione utenti WP... ?????? Vedi ruoli slide precedente
IDEM+EDUGAIN WP... StefanoA chiarire se possibile
no curatele ulteriori (Irene, Marcello, StefanoDP propongono ) su prodotti ingeriti da inspire ne' da catania.
altro ?...
Macchine virtuali, ridondanza, etc (Ettore+StefanoL, StefanoDP, StefanoA, ...)
  lista dettagliata (su baltig)
stefanoB si informa per collaborazione ufficiale con gruppo zenodo cern
stefanoB sollecita circolare obbligo ORCID
Bollini tool-tip StefanoDP dopo 1 febbraio