## Slide 1: Monitoring Attività associata allo use case SHAKE
Aggiornamenti su svilippo monitoraggio
Online, 9 luglio 2025
TeRABIT - Work-Package Leaders Meeting

## Slide 2: Mini-Agenda
A – Breve panoramica
B – Punto della situazione, azioni coi partner, cosa c’è
C – Cosa manca, calendario dei prossimi passi

## Slide 3: A – Architettura ad alto livello
Probes in
Domain 1
Probes in
Domain 2
Probes in
Domain 3
Timeseries
Database
w/ geo-replication
Dashboard
+
Alerting/Alarm
API Token
with authorization
Gather and normalize
Persist and process
Query and visualize

## Slide 4: A – Stato implementazione
Timeseries
Database
Dashboard
+
Alerting/Alarm
Multi-site Kubernetes
GARR-T
Metrics
Infrastructure
Resource Metrics
VM Resources
+
Queues Metrics
(sinfo,squeue,sstat)
Telegraf Cineca
Telegraf
ReCAS
(VM SHAKE)
Influx
Bucket
Shake
Grafana
Tag:cineca
Tag:recas
FW
perimetrale
Sonde

## Slide 5: B – Status quo
100% - Consenso su idee e tecnologie
100% - Predisporre le risorse centrali
100% - Organizzazione area su Grafana pubblico GARR
75% - Censimento delle metriche e template configurazione
  Locazioni di memorizzazione, bucket
  Metriche, frequenza, ritenzione, summarizzazione, pseudononimizzazione, …
50% Posizionamento sonde di campionamento
  IP pubblici router per firewall white-list
  Distribuire frammenti di configurazione Telegraf con token

## Slide 6: B – Metriche in template
[Rete] Raggiungibilità bidirezionale: sito -> Influx (Telegraf)
[App] Verifica login SSH da VM Frontend a backend di sottomissione a code
[App] Successo sottomissione dei job al sistema a code: return code di qsub
[Infra] Mountpoint aree FS, sinottico Rosso-Verde
  Come 0/1 a livello di sito per l’utente finale
  Disaggregato in raccolta, per maggiore supporto al throubleshoot
[Infra] Status delle code: #job queued, #job running
[App] Tempo di esecuzione dell’ultimo job + relativo return code

## Slide 7: C – Cosa manca e come farlo [in quanto]
@CINECA
  OK - Raggiungibilità e sonda telegraf
  TODO [4h] - Tuning delle configurazioni per le metriche
@RECAS
  TODO [5m] – Comunicazione IP router per firewall e whitelist
  TODO [20m] – Deploy sonda telegraf
  TODO [4h] – Tuning delle configurazioni per le metriche
AZIONE: due call di sessioni operative dedicate a completare le azioni aperte
“Di necessità virtù”  due tirate coi partner sui punti mancanti
Individuare le date a stretto giro
Notes: Ultime azioni datate 7 Maggio 2025, poi stasi