## Slide 1: Mu2e
F. Grancagnolo
CdS – Lecce 11.07.2013

## Slide 2: Info Generali
Genova
Dubna, Mosca
17
X

## Slide 3: Anagrafica
30
0
30
30
0
50
50
30
Carissimi Carlo
Taurino Andrea
6
2.2
100
100
2.0
Dott. (Ing. Elettr.)
Dott. (Ing. Mecc.)
2.00
4.00
6.00
*

## Slide 4: Attività
Simulazioni su background fisici
Simulazioni, track finding e track fitting su T-Tracker
Misure di velocità di drift, diffusione e ionizzazione primaria
su camera di test GasPar a pressioni variabili
Test su prototipo Mu2e con cosmici per validazione delle
tolleranze meccaniche di assemblaggio
Progettazione meccanica del gas manifold del T-Tracker
Realizzazione dell’anello interno del gas manifold in
fibra di carbonio (216 pezzi)
Studi per estendere l’utilizzo della fibra di carbonio, anziché
metalli vari, a tutta la struttura meccanica del T-Tracker
Progettazione del sistema di filatura dei tubicini straw
Progettazione dei board layouts della catena di lettura e
trasferimento dati di tutto il front-end del T-Tracker

## Slide 5: T-Tracker
Full detector
Station (18/detector)
Plane (2/station)
Panel (6/plane)
Straws (200/panel)

## Slide 6: Gas Manifold
June 2012
November 2012
March 2013

## Slide 7: Gas Manifold
May 2013

## Slide 8: Gas Manifold (A. Taurino)

## Slide 9: Gas Manifold (A. Taurino)

## Slide 10: Stime Costi
 | This is a first detailed estimation regarding IR manufacturing |  |  |  |  | 
INNER RING |  |  |  | UNITARY |  | 216 pieces
ROUGH MATERIAL - FINAL PIECE | Cost unit | €/cost unit | $/cost unit | quantity | Cost [$] | Cost [S]
HM Long Carbon Fiber | kg | 70 | 91 | 0,244573768 | 22,26 | 4807,34
HM Micro Carbon Fiber | kg | 15 | 19,5 | 0,38076631 | 7,42 | 1603,79
Stainless Steel | kg | 8 | 10,4 | 0,37 | 3,85 | 831,17
Carbon fiber pipes | kg | 60 | 78 | 0,00046629 | 0,04 | 392,80
 |  |  |  |  | TOTAL [$] | 7635,10
WORKING FINAL PIECE | Cost unit | €/cost unit | $/cost unit | quantity | Cost [$] | Cost [S]
BMC, men | h | 16 | 20,8 | 2 | 41,60 | 8985,60
BMC, pump | h | 5 | 6,5 | 8 | 52,00 | 11232,00
BMC, other devices | h | 3 | 3,9 | 8 | 31,20 | 6739,20
Lamination, men | h | 16 | 20,8 | 3 | 62,40 | 13478,40
Lamination, pump | h | 5 | 6,5 | 4 | 26,00 | 5616,00
Lamination, other devices | h | 3 | 3,9 | 8 | 31,20 | 6739,20
Stainless steel, machining | h | 18 | 23,4 | 1,5 | 35,10 | 7581,60
 |  |  |  |  | TOTAL [$] | 33415,20
 | This is a first detailed estimation regarding Molds manufacturing |  |  |  |  | 
MOLDS |  |  |  |  |  | 
ROUGH MATERIAL - FINAL PIECE | Cost unit | €/cost unit | $/cost unit | quantity | Cost [$] | Cost [S]
Steel, MOLD 1 | kg | 4 | 5,2 | 102 | 528,09 | 528,09
Steel, MOLD 2 | kg | 4 | 5,2 | 368,55 | 1916,46 | 1916,46
 |  |  |  |  | TOTAL [$] | 2444,55
MACHINING - MOLD 1 | Cost unit | €/cost unit | $/cost unit | quantity | Cost [$] | Cost [S]
Part Program | h | 20 | 26 | 8 | 208 | 624
Machine setting | h | 16 | 20,8 | 8 | 166,4 | 499,2
Tool setting | h | 16 | 20,8 | 2 | 41,6 | 124,8
Tools | h | 25 | 32,5 | 7 | 682,5 | 2047,5
Machining, active time | h | 17 | 22,1 | 1,5 | 33,15 | 99,45
Machining, dead time | h | - | - | - | 169,7475 | 509,2425
 |  |  |  |  | TOTAL [$] | 3904,19
MACHINING - MOLD 2 | Cost unit | €/cost unit | $/cost unit | quantity | Cost [$] | Cost [S]
Part Program | h | 20 | 26 | 8 | 208 | 416
Machine setting | h | 16 | 20,8 | 6 | 124,8 | 249,6
Tool setting | h | 16 | 20,8 | 1,5 | 31,2 | 62,4
Tools | h | 25 | 32,5 | 4 | 130 | 390
Machining, active time | h | 17 | 22,1 | 3 | 66,3 | 132,6
Machining, dead time | h | - | - | - | 84,045 | 168,09
 |  |  |  |  | TOTAL [$] | 1418,69

## Slide 11: Filatura straw (M. Spedicato)

## Slide 12: Elettronica (C. Carissimi)

## Slide 13: Elettronica (C. Carissimi)

## Slide 14: Elettronica (C. Carissimi)

## Slide 15: Elettronica (C. Carissimi)

## Slide 16: Mu2e Executive Board

## Slide 17: Richieste 2014
f.t.e.: 4.2
Missioni Interne: 0.6 k€/fte = 2.5 k€
Missioni Estere: 0.5 m.u./fte = 2.1 m.u.
1 m.u. per EB (FG)
3.1 m.u. × 5 k€ = 16 k€
Consumo: molds (2) per gas manifold
(non per produzione!)
16 k€ + 4 k€ (consumi vari)