## Slide 1: Plans for bump bonding (reprise)
Gian-Franco Dalla Betta1, Giovanni Darbo2
1University of Trento and TIFPA INFN, Trento, Italy
2INFN Genova, Genova ,Italy
Indico agenda:
https://agenda.infn.it/conferenceDisplay.py?confId=8598

## Slide 4
Da recuperare le informazioni sulle regole di layout Selex per il disegno della maschera di BB.
Va inoltre capito lo stato di avanzamento a Selex per l’upgrade a 6”
Nanni riassume la situazione per i chip FEI4:
  alcuni residui IBL a IZM, da verificare
  ci sono a IZM anche chip di Giovanni Calderini
  - alcuni residui a Selex, da verificare
  - 3 wafer testati appena arrivati
Marco e Alberto riassumono la situazione per i chip PSI46:
  - alcuni residui di prototipi digitali a IZM
  - alcuni residui analogici a Selex, da verificare
  - 2 wafer di nuovi digitali ordinati (in comune anche con Ada)
URGENT ACTION: prendere contatti con Selex e IZM e verificare ordini ancora aperti e chip disponibili.
Riassunto 11/09/2014

## Slide 5
Obiettivo è avere alcuni moduli, sia per ATLAS che per CMS, di entrambi le varianti di sensori.
Per i 3D dovremo considerare anche qualche modulo aggiuntivo da fornire ad altri gruppi stranieri interessati (e.g., IFAE Barcellona).
In prima approssimazione, potremmo suddividerci i compiti secondo il finanziamento per il BB del 2014:
- 3D a cura di gruppo ATLAS (Gianluca/Milano e GF/Trento)
- planari a cura di gruppo CMS ( Alberto/Pisa ?)
Da decidere: vogliamo andare sia a Selex che a IZM per entrambi i lotti ?
Quante fette utilizzare ? (In funzione del costo, ovviamente).
[Proposta: No planari alla Selex.]
Lavoro urgente da fare:
- layout maschere 3D e planari (Trento/FBK)
- ordine maschera 3D per Selex (Gianluca/Milano)
- ordine BB Selex (Gianluca/Milano)
- ordine IZM (CMS Torino ?)
Proposta operativa