## Slide 1: SIS for XPR

## Slide 2
È stato completato il documento con le specifiche nella forma richiesta dal gruppo radioprotezione
Aggiornato elenco I/O e cavi
Aggiornata analisi dei possibili fault e verifica della ridondanza delle protezioni.
  Morsettiera separata/nuovo armadio + connettore per ripristino situazione attuale durante sviluppo

## Slide 3
Prosegue discussione con il produttore del SIS in uso per definire vincoli e interferenze.
Valutate possibili alternative a performace ridotte ma dal punto di vista tecnico/economico e del tempo di sviluppo la differenza è risultata minima.
Notes: Check List (26 Ottobre 2014) - Aprile - Ottobre

## Slide 4
Planning preliminare di massima SIS B (logica):
  Specifiche tecniche concordate Gen 2015
  Emissione ordine Apr 2015
  Prime modifiche per entrare in XPR Maggio 2015
  Consegna Dicembre 2015
Work in progress