## Slide 1
Notes: 1

## Slide 2: Task#12: Integrazione e compatibilità con il Sincrotrone
Le attività delle varie task saranno analizzate anche nell’ottica di continuare a garantire il buon funzionamento dell’Acceleratore o, cioè, il regolare trattamento dei pazienti.
Appena si avranno le idee più chiare su come procedere, si valuterà la prima bozza di planning, elaborata dalle varie Task, per poter produrre una seconda bozza di planning, con, se sarà il caso, qualche opzione da sottoporre a S. Rossi per l’interazione con i medici.
Il planning finale per tutta la durata del progetto, concordato con i medici ed approvato da S. Rossi, sarà presentato con il classico diagramma di Gantt entro Dicembre 2014.
Fine Gennaio 2015
Avevo detto
G. Ciavola – L. Falbo – G. Venchi

## Slide 3: Task#12: Integrazione e compatibilità con il Sincrotrone
Non avendo a disposizione Microsoft Project ho utilizzato EXCEL per avere un’idea preliminare.
Ho preparato una bozza di planning ancora più preliminare di quanto avevo detto, perché contiene parecchie imprecisioni già a livello delle singole task, perché non ho avuto il tempo di concordarle con i vari responsabili.
Vi prego di non aggredirmi per i sicuri errori, che poi avremo modo di correggere assieme.
Ho previsto solo altri 2+2 fermi macchina, di una sola settimana però, e cercando di sfruttare i 2,5 giorni previsti per le manutenzioni trimestrali.
Su insistenza di Sandro Rossi
G. Ciavola